Сведения

О финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Чувашской Республике» в городе Шумерля Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия  | Основной исполнитель (получатель средств) | Источник финансирования  | Плановые назначения на 2018 год, в рублях  | Всего освоено с начало года | За июнь 2018 года |  |
| Фактически освоено, за июнь, в тыс. рублей | Реализованы мероприятия (указать, на что конкретно израсходованы средства) | %Освоения за июнь | % освоения за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организация и обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет | 137 884,17 | 83 640,00 | - | Закупка дорожных знаков | 0 | 78,6 % |
| 166 967,05 | 126 967,05 | - | Установка дорожных знаков | 0 |
| 135 148,78 | 135 148,00 | - | Искусственная неровность, нанесение дорожной разметки | 0 |
| Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет | 420 000 | 273 074,07 | - | Контракт с исполнителем на обслуживание светофорных объектов | 0 | 65,01 % |