Сведения

О финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Чувашской Республике» в городе Шумерля Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Основной исполнитель (получатель средств) | Источник финансирования | Плановые назначения на 2018 год, в тыс. рублей | Всего освоено с начало года | За май 2018 года | | |  |
| Фактически освоено, за май, в тыс. рублей | Реализованы мероприятия (указать, на что конкретно израсходованы средства) | %  Освоения за май | % освоения за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организация и обеспечение безопасности дорожного движения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет | 137884,17 | 83640,00 | - | Закупка дорожных знаков | 0 | 78,6 % |
| 166967,05 | 126967,05 | - | Установка дорожных знаков | 0 |
| 135148,78 | 135148,00 | - | Искусственная неровность, нанесение дорожной разметки | 100 |
| Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Местный бюджет | 420,0 | 273074,07 | - | Контракт с исполнителем на обслуживание светофорных объектов | 0 | 65,01 % |

И.о. заместителя главы администрации-

начальник Управления градостроительства А.В.Таланов

и городского хозяйства администрации города Шумерля А.В.Таланов