# Приложение 1

Информация

о ходе выполнения основных мероприятий Плана мероприятий по проведению в 2008 году в Чувашской Республике Дня дерева «Посади дерево и сохрани его», утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.04.2008 № 100-р

(на 01.11.2008 г.)

| № п/п | Пункт Плана мероприятий | Основные мероприятия | Срок исполнения | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1. | Разработка программы работ по проведению Дня дерева "Посади дерево и сохрани его" с определением конкретной даты проведения Дня дерева по прилагаемой форме | план до 30 апреля 2008 г. | До 28 апреля 2007г. была разработана программа по проведению в г. Шумерля Дня дерева.и направлена на мсогласование в Минприроды ЧР Определены даты проведения Дня дерева. |
|  | .2. | Организация и проведение работ по закладке новых парков и садов, посадке зеленых насаждений различных категорий и благоустройству территорий городов и сельских населенных пунктов, созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов и вдоль автомобильных дорог в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке | последняя декада апреля - первая декада мая 2008 г. последняя декада сентября- октябрь 2007г. | Произведена посадка деревьев и кустарников на городских улицах и внутриквартальных территориях (улицы Интернациональная, Горького, Щербакова, Ленина, Октябрьская, Черняховского, Коммунальная, Чайковского) в количестве 2580 шт. |
|  | 3. | Организация и проведение работ по санитарной очистке и благоустройству территории лесов, расположенных в границах городов и сельских населенных пунктов, и лесопарковых зон (уборка и вывоз мусора, вырубка сухостойных деревьев и др.) | II-III кварталы 2008года | Произведена вырубка сухостойных деревьев на территории городского парка культуры и отдыха (5 га.) и сбор и вывоз с территории парка мусора. Аналогичные работы проведены на территории сквера «Северный» |
|  | 4. | Предоставление посадочного материала деревьев и кустарников бюджетным организациям для посадки в период проведения Дня дерева | последняя декада апреля - первая декада мая 20078года, последняя декада сентября- октябрь 2008. | Бюджетным организациям города администрацией города при содействии Шумерлинского лесничества было предоставлено 300 саженцев деревьев и кустарников. |
|  | 5. | Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденным в установленном порядке проектам | последняя декада апреля - первая декада мая 2008 года, последняя декада сентября- октябрь 2007г. | Организациями и учреждениями города на прилегающих территориях было посажено 800 деревьев и кустарников. |
|  | 6. | Создание чистых зеленых зон вокруг детских садов и школ, устройство детских спортивных площадок | II-III кварталы 2008 года | На территориях, прилегающих к школам и детским садам посажено 300 деревьев и кустарников. В городе установлена детская спортивная площадка. |
|  | 7. | Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленых насаждений общего пользования | II-III кварталы 2008 года | Проведена инвентаризация посадок зеленых насаждений, произведенных в 2006-2007г.г. на площади 15 га. |
|  | 8. | Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов студентов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок, приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок | последняя декада апреля - первая декада мая 2008 года | Во всех образовательных учреждениях города проведены тематические уроки о пользе зеленых насаждений. В озеленительных мероприятиях активное участие принимали учащиеся образовательных учреждений, трудовые коллективы. Всего в работах по озеленению и благоустройству улиц, парков, скверов и садов приняло участие 1500 чел. |
|  | 10. | Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева "Посади дерево и сохрани его", в средствах массовой информации и организация выступлений профессиональных творческих коллективов и художественной самодеятельности при проведении работ по озеленению | II-IV кварталы 2008 года | . На сайте администрации города размещено 23 информации, посвященных .проведению дня Дерева |

# Приложение 2

Наименование муниципального образования:     г. Шумерля.

Дата проведения Дня дерева весной 2008 г.   18апреля.

осенью 2008 г.   10 октября

| № | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | весной | осенью | всего за год |
| 1. | Закладка новых парков/ площадь | шт./га | - | - | - |
| 2. | Закладка новых скверов/ площадь | шт./га | - | - | . |
| 3. | Закладка новых аллей/ площадь | шт./га |  | 5/3. 5 | 5/3.5 |
| 4. | Закладка новых садов/ площадь | шт./га | - | - | - |
| 5. | Закладка памятных посадок/ площадь | шт. /га | 1 /1 | 1/0. 5 | 2/ 1. 5 |
| 6. | Реконструкция существующих парков/ площадь | шт./га | 1 / 1 | 1/ 4 | 1/ 5 |
| 7. | Реконструкция существующих скверов/ площадь | шт./га | 1/ 1.5 | 1/ 1.5 | 2/ 3 |
| 8. | Реконструкция существующих аллей/ площадь | шт./га | 2 / 1 | 3/1.5 | 3/ 2. 5 |
| 9. | Реконструкция существующих садов/ площадь | шт./га | - | - | - |
| 10. | Посажено деревьев всего/ площадь | шт./га | 330 / 1.6 | 1750/ 7.1 | 2080/ 8. 7 |
|  | в.т.ч. на склонах оврагов, балок и берегам водоемов | шт/га |  | - |  |
|  | вдоль автомобильных дорог | шт/га | 35/ 0.3 | 1025/5. 2 | 1060/5 . 5 |
|  | на прилегающих территориях организаций различных форм собственности и общественных объединений | шт. /га | 30 /0.25 | 180/0.85 | 210/1.1 |
| 11. | Посажено кустарников всего/ площадь | шт./га | 200/0.4 | 300 /0. 55 | 500/0. 95 |
|  | в.т.ч. на склонах оврагов, балок и берегам водоемов | шт/га | - | - | - |
|  | вдоль автомобильных дорог | шт/га | 50/0.1- | 380/0. 7 | 420/ 0. 8 |
|  | на прилегающих территориях организаций различных форм собственности и общественных объединений | шт. /га |  | 80/0. 15 | 80/0. 15 |
| 12. | Закладка клумб | кв. м. | 4500 | - | 4500 |
| 13. | Устройство газонов | кв. м. | 3800 |  | 3800 |
| 14. | Установка малых архитектурных форм всего: | шт. | 19 | 15 | 34 |
|  | в том числе: скамеек | шт. | 3 | - | 3 |
|  | урн | шт. | 15 | 15 | 30 |
|  | детских или спортивных городков. | шт. |  | - |  |
| 15. | беседок и др | шт. | 1 | - | 1 |
| 16. | Благоустройство родников | шт. и указать их месторасположение | 1 / в районе объездной автодороги «Сура» | - | 1/ в районе объездной автодороги «Сура» |
| 17. | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 38 | 54 | 92 |
| 18. | Уборка и вывоз мусора | тонн | 550 | 350 | 900 |
| 19. | Инвентаризация и мониторинг зеленых насаждений | га | 15 | - | 15 |
| 20. | Количество населения принявшее участие в благоустройстве и озеленении (в весенних период) | шт. | 150 | 650 | 800 |
| 21. | Освещение хода работ по озеленению в средствах массовой информации | шт. | 5 | 18 | 23 |