15.06.2010 =. 558№	15.06.2010 г. № 558

+.м.рле хули	г. Шумерля

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года по городу Шумерля

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2010-2011 года

Администрация города Шумерля П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года по городу Шумерля.

- Рекомендовать управляющим организациям, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, и товариществам собственников жилья до 15 сентября 2010 года завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях.

- Рекомендовать организациям коммунального комплекса независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, оказывающих услуги в сфере газо-, тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, вывоза и утилизации твердо-бытовых отходов до 15 сентября 2010 года завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

- Рекомендовать организациям коммунального комплекса независимо от организационно-правовых форм и форм собственности до 01 октября 2010 года создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

- Финансовому отделу администрации города Шумерля, организациям, предоставляющим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (по согласованию), организациям социальной сферы обеспечить финансовую поддержку по выполнению вышеуказанных мероприятий.

- Признать утратившим силу постановление главы администрации города Шумерля от 19 июня 2009 года №504 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годы по городу Шумерля».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Шумерля по вопросам строительства и ЖКХ - начальника отдела ЖКХ, энергетики и строительства Гаврилова В.Г.

Глава администрации							А.А. Зименков

Исп. Глухова Е.В.,

5-41-17

Приложение

к постановлению главы администрации города Шумерля

от 15.06.2010 г. №558

План мероприятий

по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2010-2011 г. по г.Шумерля

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |
| 1 | Котельная №1 кв.3 | Опрессовка трубопроводы |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 10,415 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
|  |  | Косметический ремонт котельной | 4,78 | Собственные средства |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | 480,00 | Инвестиции | Июль-август |  |
| 2 | Котельная №2 (Шукофа) | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ревизия запорной арматуры в ТК и на ТУ | 1,037 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт здания и кровли котельной | 46,855 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 10,617 | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
| 3 | Котельная №3 | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 3,426 | Собственные средства | Май-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт кладки газохода котла №2 | 2,290 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ревизия запорной арматуры в котельной и на теплотрассе | 2,194 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена подземных тепловых сетей к дому №4 пос. Лесной | 18,316 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена насоса К 90 85 | 30,0 | Собственные средства | Май-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт кровли здания | 28,750 | Собственные средства | Июль-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена задвижки на котел №2 | 14,563 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметической ремонт котельной | 4,377 | Собственные средства |  | МУП «Теплоэнерго» |
| 4 | Котельная №4 кв.47 | Опрессовка теплотрассы |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Очистка и уборка территории от мусора |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ревизия запорной арматуры в ТК и на ТУ | 2,081 | Собственные средства | Апрель-май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 7,262 | Собственные средства | Май-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замены теплотрассы отопления во дворе д.13/2 по ул. Чайковского | 17,569 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт кровли | 137,350 | Собственные средства | Июль-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт котельной | 4,790 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт дымососа | 5,190 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Капитальный ремонт котлов КСВ,5 и обмуровки | 41,998 | Собственные средства | Июнь-июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт борова котлов КСВ-1,5 | 4,990 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт воздуховода на котле КСВ-1,5 с установкой шибера | 9,675 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
| 5 | Котельная №6 (ЦРБ) | Опрессовка трубопроводов | 4,990 | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Уборка и очистка территории от мусора |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 11,002 | Собственные средства | Май-сентябрь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт здания и оборудования | 5,740 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
| 6 | Котельная №11 (шк. №6) | Опрессотвка теплотрассы |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Очистка и уборка территории от мусора |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ревизия насосов и их запорной арматуры | 0,765 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт кровли | 23,500 | Собственные средства | Июль-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт котельной | 4,377 | Собственные средства |  | МУП «Теплоэнерго» |
| 7 | Котельная №0 | Опрессовка теплотрассы |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Очистка и уборка территории от мусора |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Капитальный ремонт обмуровки котлов ВТГ-1,5 №№1,2,3 | 17,500 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 7,589 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Монтаж водопровода от емкости до котельной | 4,747 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт котельной | 4,377 | Собственные средства |  | МУП «Теплоэнерго» |
| 8 | Котельная №13 (БПК) | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Уборка и очистка территории от мусора |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка пароводяных подогревателей |  | Собственные средства |  | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 21,733 | Собственные средства | Апрель-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ревизия и ремонт насосного оборудования котельной и ЦТП-5 и их запорной арматуры | 7,296 | Собственные средства | Июнь-июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ревизия оборудования водоподготовки | 47,530 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена клапанаКРН-50 на котлах | 15,000 | Собственные средства | Май-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт котельной и ЦТП | 4,800 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
| 9 | Котельная №14 | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель-май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Очистка и уборка территории |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 17,338 | Собственные средства | Май-июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт | 4,848 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена сульфоугля в фильтрах | 180,000 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
| 10 | Котельная №15 (РОК) | Опрессовка магистральной трассы |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 93,830 | Собственные средства | Апрель-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Изготовление изолирующих втулок с их проточкой и балансировкой вала | 0,927 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт горелочного устройства котлов КВГМ 30/150, ремонт футеровок горелок | 2,448 | Собственные средства | Июнь-июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена подшипников на промежуточных валах дымососов и вентиляторов котла №4 | 2,855 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена водопровода резервной линии | 18,958 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена запорной арматуры на Na-катионитовых фильтрах №1,2,5 | 4,000 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт котельной | 5,300 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
| 11 | ЦТП №1 (Камчатка) | Уборка и очистка территории от мусора |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 9,881 | Собственные средства | Май-июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена трубопровода но камеры ул. Ленина д.84/1 до камеры ул. Коммунальная д.19 | 7,266 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
| 12 | ЦТП №2 (Юн. городок) | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Очистка и уборка территории |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена водопровода от ЦТП до базы | 15,244 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 7,101 | Собственные средства | Июнь-август | МУП «Теплоэнерго» |
| 13 | ЦТП №3 (СТПУ-10) | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Очистка и уборка территории |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена участка подземного трубопровода под дорогой от ул. Сурская д.49 до ул. Ломоносова д.56 | 20,972 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт кровли | 18,500 | Собственные средства | Июль-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 8,332 | Собственные средства | Май-июль | МУП «Теплоэнерго» |
| 14 | ЦТП №4 (Школа №8) | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Очистка и уборка территории |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт кровли | 15,050 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 5,517 | Собственные средства | Май-июль | МУП «Теплоэнерго» |
| 15 | ЦТП №5 (БПК) | Выполнение графика ППР | 5,592 | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  | ЦТП №6 (Тубдиспансер) | Выполнение графика ППР | 5,767 | Собственные средства | Май-июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Опрессовка трубопроводов |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
| 16 | ЦТП №8 | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Очистка и уборка территории |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена участка трубопровода под дорогой во дворе д.4 по ул.Пролетарская | 9,586 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 12,799 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 17 | ЦТП №9 | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Очистка и уборка территории |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Монтаж рециркуляционной линии насоса | 0,630 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена участка обратного трубопровода системы ГВС от д.3/1 по ул. Урицкого до камеры | 7,906 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 12,806 | Собственные средства | Май-август | МУП «Теплоэнерго» |
| МУП «Дорожно-коммунальный сервис» |
| 18 | База | Заготовка песко-соляной смеси | 720,0 | Собственные средства | Май-сентябрь | МУП «Дорожно-коммунальный сервис |
|  |  | Ремонт ворот гаража | 22,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
|  |  | Замена труб отопительной системы | 34,0 | Собственные средства | Май-июль |  |
|  |  | Ремонтные работы запорной арматуры | 4,0 | Собственные средства | Май-июнь |  |
|  |  | Ремонт котла КЧМ | 30,0 | Собственные средства | Май-июнь |  |
|  |  | Ремонт котла «Универсал» | 45,0 | Собственные средства | Май-июнь |  |
|  |  | Утепление теплотрассы | 75,0 | Собственные средства | Май-июнь |  |
|  |  | Косметический ремонт помещения котельной | 8,0 | Собственные средства | Май-июнь |  |
|  |  | Установка контура заземления | 12,0 | Собственные средства | Июнь-июль |  |
|  |  | Ремонт фасада гаража | 6,8 | Собственные средства | Август-сентябрь |  |
|  |  | Подготовка снегоуборочной техники | 267,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
|  |  | Ремонт ограждения территории | 22,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
| 19 | Гостиница | Ремонт системы тепло-, водоснабжения | 20,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
|  |  | Ремонт крыши гостиницы | 54,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
| 20 | Благоустройство | Ремонт колодцев ливневой канализации | 78,0 | Собственные средства | Май-октябрь |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | 180,0 | Собственные средства | Май-июнь |  |
|  |  | Посадка деревьев | 16,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
|  |  | Посадка кустарников | 28,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
| ООО «Служба единого заказчика» |
| 21 | ул. К.Маркса д. 9-19,39,40, ул. Колхозная д.1-52,53,54,55,56 ул. Маяковского д. 83-11,21,23,24, ул. Островского д. 70-9,10,11,12,23,24, ул. Щербакова д. 13-14,44, ул. Щербакова д. 16-28,44,59, Щербакова 57/1-17,37,38,57,58,59,60,77, ул. Щербакова д. 59-17,20,59,77, ул. Черняховского д. 62-24,32 ул. Пушкина д. 11-18,19,20, ул. Октябрьская д. 11-28,35,36, ул.К.Маркса д. 13-29,58,59: | Ремонт мягких кровель по текущему ремонту многоквартирных домов | 610,00 |  | Май-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 22 | ул. Урукова д. 23-9,10,11,12, ул. Интернациональная д.27-17,20,37,38, ул. Ленина д. 8-17,19,31 | Ремонт жестких кровель по текущему ремонту ж/д. | 100,00 |  | Май-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 23 | ул. Интернациональная д. 12,14,4/2, ул. Островского д. 70,73,62,60, ул. Халтурина д. 45,47, ул. Маяковского д. 83,85. ул. Черняховского д. 56,58 | Ремонт подъездного освещения, наружного освещения, подвальной разводки жилых домов | 30,00 |  | Май-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 24 | ул. Ленина д.28-3п, ул. Черняховского д. 58 1,2 п., | Установка приборов отопления в подъездах жилых домов | 30,00 |  | Август сентябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 25 | ул. Жукова 12,14,21 ул. Южная 8, ул. Ленина 2,28, ул. Интернациональная 6, 16/3,18 ул. Советская 8,11, ул. Чайковского 5,7 | Ремонт трубопроводов отопления, замена и ревизия запорной арматуры, наладка и регулировка системы отопления жилых домов | 900,00 |  | Май-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 26 | ул. Ленина д. 26/1 в подвале, ул. Ленина д. 15, ул. Ленина д. 18, ул. Интернациональная д. 31, ул. Октябрьская д. 7, ул. Щербакова д. 57/1, ул. Интернациональная д. 6, ул. Интернациональная д. 4/3, ул. Интернациональная д. 29 | Замена труб холодного и горячего водоснабжения, замена и ревизия запорной арматуры | 200,00 |  | Май-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 27 | ул. Щербакова д. 59, ул. Мира д. 5/2, ул. Интернациональная д. 29, ул. Щербакова д. 59/1 | Замена труб системы канализации и ревизия запорной арматуры | 90 |  | Август-сентябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 28 | Многоквартирные дома | Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления | 20 |  | Май-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
|  |  | Теплоизоляция трубопроводов | 30 |  | Июль-октябрь |  |
|  |  | Остекление оконных проемов | 40 |  | Сентябрь-октябрь |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | 60 |  | Август-сентябрь |  |
|  |  | Ремонт отмостков, цоколей, придомовых территорий | 10 |  | Май-октябрь |  |
| 29 | ул. Октябрьская д. 8, ул. Щербакова д. 57/2, ул. Лесной д. 10, ул. Мира д. 5/1, ул. Жукова д. 26, ул. Жукова д. 15 | Ремонт оконных и дверных заполнений, навешивание пружин | 120 |  | Сентябрь-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 30 | ул. Жукова д. 15, ул. Жукова д. 3, ул. Черняховского д. 56, ул. Жукова д. 26, ул. Маяковского д. 83, ул. Островского д. 64 | Ремонт оголовков | 90 |  | Июль-сентябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 31 | ул. Заводская д.6 ул. Горького д.1 ул. Сурская д.41 | Ремонт мягкой кровли | 499,43 | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 32 | ул. Сурская д.42 ул. Сурская д.42а ул. Ломоносова д.56а | Ремонт а/ц кровли | 40,74 | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 33 | Многоквартирные дома | Бетонные работы | 26,5 | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
|  |  | Замена дверных блоков | 2,5 |  |  |  |
|  |  | Ремонт ограждений | 3,12 |  |  |  |
|  |  | Ремонт деревянных конструкций | 31,2 |  |  |  |
|  |  | Остекление | 6,8 |  |  |  |
|  |  | Штукатурные работы | 16,72 |  |  |  |
|  |  | Малярные работы | 64,93 |  |  |  |
| 34 | ул. Урицкого д.3/1 (подвальная разводка) ул. Урицкого д.6 (замена стояков) ул. Пушкина д.29, 29/1 (зам. стояков) пр. Строителей4 (зам.стояков) ул. Горького д.4 ул. Коммунальная д.6 ул. Коммунальная д.21 ул. Пушкина д.4 (зам. стояков) | Ремонт внутридомовых систем отопления | 184 | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 35 | ул. Урицкого д.6/1 ул. Урицкого д.6/2 | Ремонт внутренних систем холодного водоснабжения | 11,32 11,33 | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 36 | ул. Пушкина д.29 ул. Урицкого д.6 ул. Коммунальная д.23 ул. М.Жукова д.8 | Ремонт внутренних систем горячего водоснабжения | 22,65 | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 37 | ул. М.Жукова д.2 ул. Урицкого д.6/1 ул. Урицкого д.6/2 ул. Урицкого д.5 ул. Пушкина д.29/1 ул. Пушкина д.29 | Ремонт системы канализации | 53,49 | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| МУП «Шумерлинские городские электрические сети» |
| 38 | Линии, находящиеся на балансе городских электрических сетей | Произвести внеочередную проверку состояния кабельных линий 0,4 кВ, питающих многоквартирные дома, больницы, детские дошкольные учреждения, школы, административные здания | 2,0 | Средства предприятия | Июнь-сентябрь | МУП «ШЭГС» |
| 39 | кабельные линии 6кВ | Произвести испытание головных участков | 2,5 | Средства предприятия | Июнь-август | МУП «ШЭГС» |
| 40 | Трансформаторные подстанции | Капитальный ремонт | 16,4 | Средства предприятия | Июнь-ноябрь | МУП «ШЭГС» |
|  | Воздушные линии 6кВ |  | 11,2 |  |  |  |
|  | Воздушные линии 0,4к.В |  | 16,8 |  |  |  |
| 41 |  | Провести противоаварийную тренировку по особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха | 0,5 | Средства предприятия | Октябрь | МУП «ШЭГС» |
| 42 | Линии электропередач | Обеспечить готовность к передаче электроэнергии и мощности, в период максимальных нагрузок, в пределах пропускной способности | 2,5 | Средства предприятия | Октябрь | МУП «ШЭГС» |
| 43 | Оборудование электрических сетей | Своевременно провести испытания в объеме и сроки, предусмотренные нормативными документами | 2,5 | Средства предприятия | До 01 ноября | МУП «ШЭГС» |
| 44 |  | Пополнить неснижаемый запас материалов и оборудования | 0,5 | Средства предприятия | Октябрь | МУП «ШЭГС» |
| 45 | Производственная база | Произвести ремонт и проверку отопительной системы | 1,5 | Средства предприятия | Сентябрь | МУП «ШЭГС» |
| 46 |  | Произвести сезонное обслуживание автотранспорта | 1,5 | Средства предприятия | Октябрь | МУП «ШЭГС» |
| 47МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» |
| 47 | Сурский водозабор | Капитальный ремонт н/агрегатов | 20,0 | Средства предприятия | Май-июнь | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ревизия задвижек | 15,0 |  | Июль |  |
|  |  | Обустройство территории | 30,0 |  | Июль |  |
| 48 | ВОС | Чистка камер и отстойников от осадка | 40,0 | Средства предприятия | Июль | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ревизия системы отопления | 60,0 |  | Сентябрь |  |
|  |  | Ревизия задвижек | 15,0 |  | Май-июнь |  |
|  |  | Ремонт н/агрегатов | 30,0 |  | Июль-июнь |  |
| 49 | ОСК | Ревизия системы отопления | 25,0 | Средства предприятия | Сентябрь | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ремонт насосов | 25,0 |  | Сентябрь |  |
|  |  | Очистка отстойников и камер от ила и песка | 80,0 |  | Сентябрь |  |
|  |  | Замена трубопроводов блока емкостей | 15,0 |  | Сентябрь |  |
|  |  | Ремонт и замена задвижек | 50,0 |  | Сентябрь |  |
| 50 | Участок водопроводных сетей | Замена ветхих сетей | 300,0 | Средства предприятия | Сентябрь | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ремонт пожарных гидрантов | 60,0 |  | Май-август |  |
|  |  | Ремонт колодцев | 50,0 |  | Май-август |  |
|  |  | Ремонт задвижек | 40,0 |  | Май-август |  |
|  |  | Ревизия задвижек | 25,0 |  | Май-август |  |
| 51 | Участок канализационных сетей | Ремонт колодцев | 50,0 | Средства предприятия | Май-август | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ремонт насосов | 20,0 |  | Май-август |  |
|  |  | Замена ветхих сетей | 100,0 |  | Май-август |  |
| 52 | Участок Артскважены | Замена глубинных насосных агрегатов | 60,0 | Средства предприятия | Май-август | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ревизия задвижек | 40,0 |  | Апрель |  |
| 53 | Производственная база | Ремонт боксов | 10,0 | Средства предприятия | Май-август | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ремонт системы отопления | 10,0 |  | Июль |  |
| Филиал «Шумерлямежрайгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» |
| 54 | Многоквартирный дом №30 по улице Щербакова | Замена цокольных вводов с установкой ИФС и запорной арматуры |  | Капитальный ремонт минимущество | Апрель-июнь | СЭРПГ |
| 55 | Многоквартирный дом №16 по улице М.Жукова | Замена цокольных вводов с установкой ИФС и запорной арматуры |  | Капитальный ремонт ГУП «Чувашгаз» | Апрель-июнь | СЭРПГ |
| 56 | Многоквартирный дом №18 по улице М.Жукова | Замена цокольных вводов с установкой ИФС и запорной арматуры |  | Капитальный ремонт ГУП «Чувашгаз» | Апрель-июнь | СЭРПГ |
| 57 | Многоквартирный дом №13 по улице К.Маркса | Замена цокольных вводов с установкой ИФС и запорной арматуры |  | Капитальный ремонт ГУП «Чувашгаз» | Апрель-июнь | СЭРПГ |
| ОАО «ШЗСА» |
| 58 | Отопительная котельная ОАО «ШЗСА» | Ремонт газоходов котлов №2, №4 | 507,6 | Бюджет ОАО «ШЗСА» | До 01.09.2010г. | ОАО «ШЗСА» |
|  |  | Замена корпуса натрий-катиотового фильтра системы водоподготовки | 500,0 | Бюджет ОАО «ШЗСА» | До 15.09.2010г. |  |
|  |  | Механическая чистка подогревателей системы отопления | - |  | До 01.09.2010г. |  |
|  |  | Проверка знаний членов ПДК и ответственных лиц за эксплуатацию теплового хозяйства и тепловых сетей в органах «Ростехнадзора» | - |  | До 15.09.2010г. |  |
|  |  | Подготовка и проверка знаний оперативно-ремонтного персонала в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых установок» | - |  | До 24.09.2010г. |  |
| 59 | На территории пл. «А» ОАО «ШЗСА» | Изоляция поверхности конденсатной емкости методом напыления | 95,0 | Бюджет ОАО «ШЗСА» | До 15.09.2010г. | ОАО «ШЗСА» |
|  |  | Изоляция магистрального трубопровода отопления и горячего водоснабжения у корпуса №6 | 80,0 | Бюджет ОАО «ШЗСА» | До 15.09.2010г. | ОАО «ШЗСА» |
| ООО «Строитель» |
| 60 | Магистральный трубопровод отопления и горячего водоснабжения жилого микрорайона ОАО «ШЗСА» | Замена запорной арматуры на системе отопления и горячего водоснабжения | 60,0 | За счет средств ООО «Строитель» | До сентября | ООО «Строитель» |
|  |  | Замена аварийных участков магистрального трубопровода отопления и горячего водоснабжения | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Очистка магистрального трубопровода от кустарников | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Ремонт опор магистрального трубопровода | 80,0 |  |  |  |
|  |  | Перекладка магистрального трубопровода горячего водоснабжения домов №59/1 по ул. Щербакова | 110,0 |  |  |  |
|  |  | Ремонт теплоизоляции магистрального трубопровода отопления и горячего водоснабжения | 100,0 |  |  |  |
| Образовательные учреждения |
| 61 | МОУ «СОШ №1» | Промывка и опрессовка системы отопления | 5,0 | Городской бюджет | Июнь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт системы отопления и водопровода | 47,0 | Городской бюджет | Июнь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Капитальный ремонт кровли | - | Городской бюджет | Июнь-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт дверей и утепление окон, замена стекол | 45,0 | Внебюджетные средства | Июнь-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 1,0 | Городской бюджет | Май-июнь | Заместитель директора по АХЧ |
| 62 | МОУ «СОШ №2» | Опрессовка внутренней системы отопления | 14,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Остекление окон | 10,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Утепление окон и дверей | 6,0 | Городской бюджет | Октябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Очистка канализационных колодцев | 9,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт и подготовка снегоуборочного инвентаря | 1,0 | Городской бюджет | Сентябрь – октябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Капитальный ремонт кровли | 150,0 | Городской бюджет | Июль-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Остекление окон | 10,0 | Городской бюджет | Октябрь | Заместитель директора по АХЧ |
| 63 | МОУ «СОШ №3» | Замер сопротивлений | 6,0 | Городской бюджет | Июль-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Пропитка чердачных помещений | 20,0 | Городской бюджет | Июль-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Проверка тяги в котельной | 3,0 | Городской бюджет | Июль-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ревизия запорной арматуры на системах отопления и водоснабжения | – | – | Июнь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Проверка противопожарного водопровода | – | – | Апрель | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Опрессовка системы отопления | – | – | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Обследование технического состояния газоходов и котлов котельной | 10,0 | Городской бюджет | Апрель-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт кровли крыши спортзала | 4,0 | Внебюджетные средства | Июнь | Заместитель директора по АХЧ |
| 64 | МОУ «СОШ №6» | Промывка опрессовка системы отопления | 8,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
|  |  | Ревизия системы отопления, водопровода, канализации. Ремонт систем отопления, водопровода, канализации. Ревизия запорной арматуры | 1,0 | Городской бюджет и внебюджетные средства | Март-август | Завхоз |
|  |  | Изоляция теплотрассы | 0,5 | Городской бюджет | Май | Завхоз |
|  |  | Очистка и просушка подвальных помещений | - | Городской бюджет | Июнь | Завхоз |
|  |  | Утепление окон и дверей | 1,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
|  |  | Очистка канализационных колодцев | - | Городской бюджет | Апрель август | Завхоз |
|  |  | Капитальный ремонт мягкой кровли | 59,4 | Городской бюджет | Июнь-август | Завхоз |
| 65 | МОУ «Гимназия №8» | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,5 | Городской бюджет | Май-июнь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт и утепление окон и дверей | 4,0 | Городской бюджет | Июль-октябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Капитальный ремонт мягкой кровли | 150,0 | Городской бюджет | Июль-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт системы отопления, водопровода, канализации | 6,5 | Городской бюджет | Июль-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Прочистка водосточных труб и канализационных колодцев | - | Городской бюджет | Июнь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 1,0 | Городской бюджет | Июнь-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
| 66 | МОУ ДОД «Дом детского творчества» | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Утепление теплотрассы | 5,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Утепление дверей, окон, подвала | 4.5 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Измерение сопротивления | 18,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт системы отопления | 79,72 | Городской бюджет | Май | Заместитель директора по АХЧ |
| 67 | МАОУДОД «Шумерлинская детская школа искусств №1» | Ревизия запорной арматуры | 2,0 | Городской бюджет | Июнь-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | 3,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 100,0 | Внебюджетные средства | Июнь-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт холодного водопровода | 5,0 | Городской бюджет | Июнь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт дверей и окон. Утепление дверей и окон | 15,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Измерение сопротивления | 5,0 | Городской бюджет | В течение года | Заместитель директора по АХЧ |
| 68 | МОУДОД «ДЮСШ» | Ревизия запорной арматуры | 3,0 | Городской бюджет | Май-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт системы отопления, водопровода, канализации; очистка канализационных колодцев | - | Городской бюджет | Май Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт теплотрасс | 1,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | - | - | Август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Замена остекления | 3,0 | Городской бюджет | Июнь-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт дверей и оконных рам, утепление дверей и окон | - | - | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Техническое обслуживание газовых котельных | 8,5 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
| 69 | МОУДОД «ДООЛ «Соснячок» | Ревизия запорной арматуры | 2,0 | Внебюджетные средства | Май-сентябрь | Директор |
|  |  | Ремонт холодного водопровода | 3,0 | Внебюджетные средства | Май | Директор |
| 70 | МДОУ д/c №1 «Золотой ключик» | Промывка и опрессовка системы отопления | 3,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
|  |  | Пропитка чердачных помещений | 5,0 | Городской бюджет | Июнь-август | Завхоз |
|  |  | Ремонт и очистка канализационных колодцев | - | Городской бюджет | Май-октябрь | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | Городской бюджет | Июнь-август | Завхоз |
| 71 | МДОУ д/c №2 «Малыш» | Ревизия запорной арматуры | 0,5 | Городской бюджет | Май-август | Заведующий |
|  |  | Измерение сопротивления | 1,5 | Городской бюджет | В течение года | Заведующий |
| 72 | МДОУ д/c №4 «Ладушки» | Промывка и опрессовка системы отопления | 5,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | - | Август-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Измерение сопротивления | 5,0 | Городской бюджет | В течение года | Завхоз |
|  |  | Очистка канализационных колодцев | - | Городской бюджет | Май-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | - | Городской бюджет | Июнь-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Прочистка водосточных труб | - | Городской бюджет | Июнь-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Изоляция теплотрассы | - | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
| 73 | МДОУ д/c №11 «Колокольчик» | Промывка и опрессовка системы отопления | 5,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
|  |  | Измерение сопротивления | 5,0 | Городской бюджет | В течение года | Завхоз |
|  |  | Очистка канализационных колодцев | - | - | Май-октябрь | Завхоз |
|  |  | Ремонт изоляции на теплотрассе | - | - | Сентябрь | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | Городской бюджет | Май-сентябрь | Завхоз |
| 74 | МДОУ д/c №14 «Солнышко» | Ремонт системы отопления | - | Внебюджетные средства | Май | Завхоз |
|  |  | Ремонт фасада здания прачечной | - | Внебюджетные средства | Июнь | Завхоз |
|  |  | Ремонт кровли на здании прачечной | - | Внебюджетные средства | Июнь | Завхоз |
|  |  | Ремонт электроосвещения | - | Внебюджетные средства | Май-август | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | Внебюджетные средства | Май-август | Завхоз |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | 5,0 | Городской бюджет | Май | Завхоз |
|  |  | Замена наружных дверей | - | Внебюджетные средства | Август | Завхоз |
|  |  | Замена оконных рам | - | Городской бюджет | Август | Завхоз |
|  |  | Ремонт вентиляции | 3,0 | Городской бюджет | Июль | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | Городской бюджет | Май-сентябрь | Завхоз |
| 75 | МДОУ д/c №15 «Сказка» | Измерение сопротивления | 6,0 | Городской бюджет | В течение года | Завхоз |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | Городской бюджет | Май-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Установка электро-водонагревателей | 80,0 | Внебюджетные средства | Июнь | Завхоз |
|  |  | Замена электрических светильников | 5,0 | Внебюджетные средства | Июнь | Завхоз |
|  |  | Косметический ремонт групп | 36,0 | Внебюджетные средства | Июнь | Завхоз |
|  |  | Очистка канализационных колодцев, ливневой канализации | - | Городской бюджет | Май, сентябрь | Завхоз |
|  |  | Ремонт подвала в овощнике | 2,0 | Внебюджетные средства | Июнь | Завхоз |
| 76 | МДОУ д/c №18 «Аленушка» | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 | Городской бюджет | Май-июнь | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | - | Май-июнь | Завхоз |
|  |  | Замена светильников | 3,0 | Внебюджетные средства | Июнь-август | Завхоз |
|  |  | Измерение сопротивления | 5,0 | Городской бюджет | В течении года | Завхоз |
|  |  | Проверка вентиляции | 0,5 | Городской бюджет | Июнь | Завхоз |
|  |  | Утепление окон и дверей |  | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
| 77 | МДОУ д/c №19 «Родничок» | Промывка и опрессовка системы отопления | 5,0 | Городской бюджет | Август -сентябрь | Завхоз |
|  |  | Измерение сопротивления | 5,0 | Городской бюджет | В течение года | Завхоз |
|  |  | Замена дверей | - | Внебюджетные средства | Апрель | Завхоз |
|  |  | Утепление окон и дверей | - | Городской бюджет | Сентябрь-октябрь | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | Городской бюджет | Май-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Очистка канализационных колодцев | - | Городской бюджет | Май-октябрь | Завхоз |
| Учреждения здравоохранения |
| 78 | МУЗ «Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника» | Электромонтажные работы ООО «Электромонтаж» | 5,0 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | Июнь | ООО «Электромонтаж» |
|  |  | Промывка и опрессовка системы центрального отопления, совместно с представителями теплоснабжающей – ООО «Теплосервис» | 5,0 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | Июль-август | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Обследование крыши, ливневых стоков, очистка от мусора и опавших листьев | - | - | Сентябрь-октябрь | Зав.хоз., рабочий по текущему ремонту |
|  |  | Утепление оконных проемов, дверей; замена деревянной двери на металлическую на запасном эвакуационном выходе, выходящим во двор | 15,0 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | Сентябрь-октябрь | Гл.врач Зав.хоз. |
|  |  | Проведение мероприятий по энергосберегающим технологиям (замена ламп накаливания на лампы дневного света) | 1,0 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | В течении всего периода | Зав.хоз., рабочий по текущему ремонту |
|  |  | Проведение текущего ремонта в лечебно-профилактическом отделении (кабинеты терапевтической и детской стоматологии ) | 50,0 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | Июнь-август | Гл.врач Зав.хоз |
| 79 | МУЗ «Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи» | Подготовка котельной к отопительному сезону: -чистка горелок, топок, дымоходов; - проверка системы автоматики; - ревизия кранов, задвижек, вентилей; - ремонт насосов | 5,1 | Средства от приносящей доход деятельности | Май-июнь 2010 г. Июнь-июль | Рабочий по ремонту здания |
|  |  | Подготовка системы отопления: - проверка батарей отопления; - ревизия запорной арматуры - гидравлическая промывка и опрессовка системы топления | 4,0 | Средства от приносящей доход деятельности | Август 2010 г. | Зав. хоз. частью |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности Проверка дымоходов | 2,1 1,2 | Средства от приносящей доход деятельности | Август 2010 г. | Зав.хоз.частью |
|  |  | Ремонт оконных и дверных проемов, замена стекол Утепление оконных рам Замена двери запасного выхода | 20,0 | Средства от приносящей доход деятельности | Август 2010 г Сентябрь-октябрь 2010г. июнь 2010 | Строительная организация |
|  |  | Ремонт кровли гаража | 367,8 | Средства из бюджета города и средства от приносящей доход деятельности | Июль-август 2010г. | Рабочий по ремонту здания |
| 80 | МУЗ «Шумерлинская городская больница» | Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах здания больницы, пищеблоках и в офисах №1 и №3 | 6,0 | За счет бюджета | До 25 августа 2010 | Кузнецова С.С. Никонов В.Н. |
|  |  | Ревизия и замена поврежденного участка горячего и холодного теплоснабжения | 15,0 | За счет бюджета | До 10 августа 2010 | Кузнецова С.С. |
|  |  | Покраска труб системы отопления, подачи горячей и холодной воды. | 4,0 | За счет бюджета | До 10 августа 2010 | Кузнецова С.С. |
|  |  | Прочистка фильтров (грязевиков) | - | - | До 20 августа 2010 | Сетейкин А.А. |
|  |  | Остекление и утепление оконных рам в здании больницы, пищеблоках и в офисах | 6,0 | За счет бюджета | До 25 сентября 2010 | Кузнецова С.С. Никонов В.Н. |
|  |  | Ревизия и при необходимости ремонт труб отопительной системы в гараже | 4,0 | За счет бюджета | До 20 сентября 2010 | Кузнецова С.С Головин Д.И. |
| 81 | МУЗ «Шумерлинская городская детская больница» | Замена узла управления отопления и водоснабжения | 500,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | По договору |
|  |  | Частичный ремонт входных дверей, рам | 5,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Начальник отдела хоз.отд. Щварц Т.С |
|  |  | Остекление (по мере необходимости) окон | 5,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Начальник отдела хоз.отд. Щварц Т.С |
|  |  | Утепление окон | - | - | сентябрь | Начальник отдела хоз.отд. Щварц Т.С |
|  |  | Частичное утепление теплотрассы на территории | - | - | сентябрь | Начальник отдела хоз.отд. Щварц Т.С |
|  |  | Опрессовка отопительной системы | - | - | май | Теплоэнерго |
|  |  | Ремонт слуховых окна на кровли | - | - | Август-октябрь | Начальник отдела хоз.отд. Щварц Т.С |
|  |  | Замена труб отопления | 50,0 | Городской бюджет | Август-октябрь | По договору |
|  |  | Установить приборы водоснабжения (4 шт.) | 4,0 | Городской бюджет | Август-октябрь | По договору |
| Учреждения культуры |
| 82 | ГЦБС, ДК «Восход» | Промывка и опрессовка системы отопления | 10,0 | Городской бюджет | Август | Каширина Е.Е., Фленова Т.Р. |
|  |  | Ремонт дверей и утепление окон, замена стекол, косметический ремонт кабинетов | 20,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Каширина Е.Е., Фленова Т.Р. |
| 83 | МУК ДК «Восход» | Замена участка системы отопления фойе 1 этажа | 40,0 | Собственные средства | Август | Фленова Т.Р. |
|  |  | Утепление входных дверей чердачных и подвальных помещений (4 ед.) | 1,0 | Городской бюджет | Ноябрь | Фленова Т.Р. |
|  |  | Врезка в систему водоснабжения насосов – повысителей для противопожарного обеспечения | 200,0 | Городской бюджет | Декабрь | Фленова Т.Р. |
| 84 | ГЦБС | Теплоизоляция уличных труб |  | Городской бюджет | Октябрь | Каширина Е.Е |
| ООО «ЖК Сервис» |
| 85 | Многоквартирные дома | Промывка системы отопления | - | Собственные средства | Июнь-сентябрь | ООО «ЖК Сервис» |
| 86 | ул. Чкалова д.69 ул. Маяковского д.72 ул. Мира д.26 ул. МОПРа д21 ул. Мичурина д.12 ул. Котовского д.52 | Ремонт кровли | 26,045 | Собственные средства | Май | ООО «ЖК Сервис» |
| 87 | ул. Чернова д.19 ул. Чернова д.17 ул. Ленина д.3 | Подготовка и проведения капитального ремонта |  | Средства фонда содействия реформирования ЖКХ, республиканского, местного бюджетов, средства собственников | Июнь-октябрь | Подрядные организации |
| 88 | ул. МОПРа д.25 ул. Пушкина д.9 | Замена внутриквартирных стояков отопления | 8,0 | Собственные средства | Май-июнь | ООО «ЖК Сервис» |
| 89 | ул. Котовского д.52 | Ремонт кровли (частичная замена) | 1,5 | Собственные средства | Июнь | ООО «ЖК Сервис» |
| 90 | Многоквартирные дома | Ревизия вентилей, задвижек | 10,0 | Собственные средства | Июнь-сентябрь | ООО «ЖК Сервис» |
|  |  | Утепление труб отопления, горячего водоснабжения | 10,0 |  | Июнь-сентябрь |  |
|  |  | Ремонт дверей подъездов, выходов на чердак | 10,0 |  | Июнь-август |  |
| 91 | пер. Сенной д.9б | Ремонт водопровода | 6,0 | Средства жильцов | Май | ООО «ЖК Сервис» |
| ООО «Тепло-Сервис» |
| 92 | Теплотрасса поселка «Химзавод» | Замена трубопровода в двухтрубном исполнение Д=219 в количестве 50м магистрального трубопровода с заменой гидротеплоизоляции | 782,0 |  | До октября | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 93 | ЦТП-3, ЦТП-5 | Замена трубопровода в двухтрубном исполнении с изготовлением и заменой скользящих опор Д=159 с заменой гидротеплоизоляции в количестве 20 м | 328,0 |  | До октября | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 94 | Теплотрасса микрорайона ОАО «ШЗСА» | Замена трубопровода в двухтрубном исполнение Д=89 в количестве 360м, Д=76 в количестве 130м, Д=48 в количестве 400м, Д=57 в количестве 450м | 5678,0 |  | До октября | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 95 | Котельная ОАО «КАФ» | Ремонт котла КЕ-10-14 №2 с частичной заменой труб экрана и конвективного пучка, ремонт обшива и обмуровки | 421,0 |  | До октября | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 96 | Котельная ОАО «КАФ», ЦТП-3,5,7 | Ремонт насосного оборудования, ремонт запорной арматуры | 262,0 |  | До октября | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 97 | Котельная ОАО «КАФ», ЦТП-3,5,7 | Ремонт, замена запорной арматуры | 564,0 |  | До октября | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |

# Text boxes

Чёваш Республики

+,м,рле хулин

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ