Чёваш Республики

+,М,РЛЕ  ХУЛИН

ДЕПУТАТСЕН  ПУХЁВ,

# ЙЫШЁНУ

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ                  ГОРОДА ШУМЕРЛЯ

РЕШЕНИЕ

27.06.2008 =.341№			27.06.2008 г. № 341

+.м.рле хули		     г. Шумерля

Об утверждении городской целевой программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Шумерля на 2008 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2008г. № 124 «О республиканской адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2008 год» (с изменениями от 16 мая 2008г. № 137).

Собрание депутатов города Шумерля РЕШИЛО:

1. Утвердить городскую целевую  программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Шумерля на 2008 год»  в редакции приложения к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов города Шумерля созыва 2005 -2010 годов от 13.11.2007г. № 254 «Об утверждении городской целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Шумерля» на 2008 -2012 годы» (с изменениями от 29 января 2008г.).

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2008 года.

Глава города Шумерля                                                                                       Д.В.Егоров

Приложение

к решению Собрания депутатов

города Шумерля

от 27.06.2008 г. № 341

ПАСПОРТ

городской целевой Программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Шумерля на 2008 год

| Наименование Программы | - городская целевая Программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Шумерля" на 2008 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд) |
| Заказчик Программы | - администрация города Шумерля |
| Основные разработчики Программы | - Управление ЖКХ и энергетики администрации города Шумерля; - МУП «Служба Единого Заказчика города Шумерля»; - МУП «Жилищно-коммунальный сервис». |
| Цели Программы | - создание условий для приведения жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания |
| Задачи Программы | - проведение активной разъяснительной работы с населением по реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта; - приведение жилищного фонда города Шумерля в соответствии с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации; - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в городе Шумерля; - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда, оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов; - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников; - оказание содействия собственникам помещений в многоквартирных домах в выборе способа управления домами в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту; - увеличение доли многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета ресурсов и (или) узлы управления, в общем количестве многоквартирных домов, включенных в Программу; - увеличение количества товариществ собственников жилья; - создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2008 год |
| Объем и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы – 68 553,2 тыс. рублей, из них средства: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 46 755,1 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 10 229,4 тыс. рублей; бюджета города Шумерля – 8 136,0 тыс. рублей; товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах – 3 432,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | реализация Программы обеспечит: - повышение комфортности и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах; - оптимизацию расходов консолидированного бюджета, направляемых на капитальный ремонт многоквартирных домов; - оснащение многоквартирных домов на территории города Шумерля общедомовыми приборами учета и регулирования энергоресурсов |
| Система контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации города Шумерля; исполнители мероприятий Программы к 20 января 2009 г. представляют информацию о ходе реализации мероприятий в администрацию города Шумерля; администрация города Шумерля к 1 февраля 2009 г. предоставляет информацию о ходе реализации мероприятий в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики; администрация города Шумерля к 1 марта 2009 г. информирует Собрание депутатов города Шумерля о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств. |

###### 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Важнейшей частью современной жилищной политики наряду со строительством благоустроенного и доступного жилья является обеспечение сохранности обновления существующего жилищного фонда.

В течение длительного времени мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов проводились в недостаточных объемах. Более половины многоквартирных домов требует капитального ремонта, решение этой задачи имеет огромное значение для повышения качества жизни и требует кардинальных решений на уровне всех собственников.

Прирост объемов непригодного для проживания жилья происходит существенно более быстрыми темпами, чем объемы проведенного капитального ремонта в жилищном фонде, который пока не является ветхим или аварийным.

Кроме того, дома, построенные в соответствии с техническими нормативами прошлого века, не отвечают современным требованиям по тепло- и шумоизоляции. Еще  одной проблемой является изношенность инженерных сетей многоквартирных домов, отсутствие систем учета потребления коммунальных ресурсов. Отсутствие приборов учета приводит к сверхнормативному потреблению коммунальных услуг. Оснащение приборами учета энергоресурсов позволит вести учет потребления и взимания платы с населения за фактическое потребление коммунальных услуг.

Структура управления многоквартирными домами в городе Шумерля выглядит следующим образом.

На 1 января 2008 года способ управления должны были выбрать собственники помещений в 534 многоквартирных домах.

В настоящее время способ управления выбран в 82 процентах (439) многоквартирных домов, в том числе:

управление товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными или иными специализированными потребительскими кооперативами – 5 процентов (27) многоквартирных домов;

управление управляющей организацией – 77 процентов (412) многоквартирных домов.

около 5 процентов (26) многоквартирных домов находятся в муниципальной собственности

Сохраняется необходимость в оказании собственникам помещений в многоквартирных домах содействия в реализации различных способов управления домом в части решения вопросов инвентаризации и регистрации имущественного комплекса многоквартирного дома.

Городская целевая Программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Шумерля" на 2008 год (далее - Программа) разработана в целях активизации приведения жилых домов в состояние, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям и обеспечивающее комфортные условия проживания.

При разработке Программы принимается положение об ответственности государства за улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде,  признанном в настоящее время  подлежащим ремонту. Это положение оправдано с социальной точки зрения, поскольку основная масса граждан, проживающих в таких домах, в настоящее время не в состоянии самостоятельно выполнить капитальный ремонт дома.

Задача, связанная с решением проблемы капитального ремонта жилья, заключается в том, чтобы оценить масштаб такого жилья на конкретную дату, определить объем необходимых финансовых ресурсов, пути их привлечения, а также пути и размеры поддержки собственников жилья в реализации Программы.

В процессе эксплуатации и содержания жилищного  фонда  города Шумерля выявлено 314 многоквартирных домов, в которых  подошел срок  проведение капитального ремонта.

| Данные на 01.01.08 г. | Количество домов, в которых подошел срок проведения капитального ремонта | Общая площадь многоквартирных домов, кв. м |
| --- | --- | --- |
|  | 314 | 485 762,19 |

К осуществляемым в соответствии с настоящей Программой мероприятиям по капитальному ремонту многоквартирного дома относятся замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения (в том числе с применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов), электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии); перевод существующей сети электроснабжения на повышенную мощность; ремонт кровель, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; утепление и ремонт фасадов, разработка проектно-сметной документации.

Реализация мероприятий Программы по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета и регулирования энергоресурсов осуществляется путем их установки для измерения электроэнергии, теплоэнергии, холодной и горячей воды (далее – общедомовой прибор учета).

Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным и иные специализированным потребительским кооперативом необходимо проводить разъяснительную работу с собственниками помещений в многоквартирных домах по установке поквартирных приборов учета энергоресурсов.

Программой не предусмотрено проведение комплексного капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с перечнем работ, установленным частью 3 статьи 15 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основная цель Программы финансовая поддержка управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских кооперативов, а также улучшение потребительских и эксплутационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

проведение активной разъяснительной работы с населением по реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта;

приведение жилищного фонда в городе Шумерля в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации;

обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в городе Шумерля;

обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах жилищного фонда, оснащение многоквартирных домов приборами учета и регулирования энергоресурсов;

реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников;

оказание содействия собственникам помещений в многоквартирных домах в выборе способа управления домами в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Настоящая Программа будет реализована в течение 2008 года.

До реализации Программы необходимо создать организационные и правовые условия, формирование нормативной базы и очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Средства, направляемые на капитальный ремонт многоквартирных домов, имеют целевое назначение и предоставляются управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам на безвозвратной и безвозмездной основе.

Перечень условий предоставления финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов:

-  деятельность на территории муниципального образования организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если использование такими организациями объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, и составляющих не менее чем 25 процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории указанного муниципального образования организаций коммунального комплекса, с обязательством увеличить долю таких организаций до 1 января 2010 г. до 50 процентов и до 1 января 2011 г. до 80 процентов, – в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки до 1 января 2009 года;

-  деятельность на территории муниципального образования организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале муниципальных образований не более чем 25 процентов, и составляющих не менее чем 50 процентов от общего числа организаций, осуществляющих свою деятельность на территории указанного муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов), при условии управления такими организациями не менее чем 50 процентами многоквартирных домов, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с обязательством увеличить долю таких организаций до 1 января 2010 г. до 80 процентов, – в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки до 1 января 2010 года;

-  наличие товариществ собственников жилья в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, не менее чем в 5 процентах многоквартирных домов при условии увеличения количества таких товариществ до 1 января 2010 г. не менее чем в 10 процентах многоквартирных домов и до 1 января 2011 г. не менее чем в 20 процентах таких домов – в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки до 1 января 2009 года;

-  обеспечение софинансирования мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов из местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее чем 5 процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе на общем собрании установить иной размер долевого финансирования капитального ремонта, но не менее 5 процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

4. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерля, а также средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 68 553,2 тыс. рублей, в том числе средства:

Фонда – 46 755,1 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 10 229,4 тыс. рублей;

бюджета города Шумерля – 8 136,0 тыс. рублей;

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных  или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах – 3 432,7 тыс. рублей.

Программа может быть реализована при условии финансирования ее мероприятий в полном объеме бюджетами всех уровней и собственниками помещений в многоквартирных домах.

Средства Фонда и республиканского бюджета Чувашской Республики рассчитываются для города Шумерля как произведение общего объема средств, направляемых на реализацию Программы, и частного от деления общей площади многоквартирных домов в городе Шумерля на общую площадь многоквартирных домов в Чувашской Республике.

Средства, предусмотренные Программой, направляются администрацией города Шумерля на выплату субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, участвующим в реализации мероприятий Программы.

Предельная стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома при замене систем трубопроводов, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, ремонте кровли, подвального помещения, утеплении и ремонте фасада, разработке проектно-сметной документации в расчете на один квадратный метр общей площади помещений для города Шумерля  установлен в  размере  7,2  тыс. рублей.

Средства на капитальный ремонт многоквартирного дома не предоставляются управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, которые признаны или могут быть признаны несостоятельными (банкротами).

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерля, средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов могут использоваться только на проведение работ, указанных в  Программе, а также на разработку проектно-сметной документации.

Администрация города Шумерля разрабатывает нормативные правовые акты в пределах своей компетенции, организует работу по реализации и финансированию мероприятий Программы, обеспечивает контроль за выполнением условий софинасирования за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах.

Ежемесячно управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив представляет администрации города Шумерля  отчет о расходовании средств Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах; копии выписок из лицевого счета получателя средств соответствующего бюджета (получателя субсидий) и копии платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов местного бюджета на проведение мероприятий, предусмотренных Программой, с приложением сводных реестров платежных документов, а также списание предназначенных для проведения капитального ремонта многоквартирных домов средств с открытых отдельных банковских счетов получателей субсидий.

Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив представляет администрации города Шумерля акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затратах в разрезе каждого дома, согласованные с Государственной жилищной инспекцией Чувашской Республики и представителем собственников помещений в многоквартирном доме или общественной комиссией собственников помещений.

Исполнители мероприятий Программы к 20 января 2009 г. представляют информацию о ходе реализации мероприятий в администрацию города Шумерля;

Администрация города Шумерля  к 1 февраля 2009 г. предоставляет информацию о ходе реализации мероприятий в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики;

Администрация города  к 1 марта  информирует Собрание депутатов города Шумерля о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы должна обеспечить:

повышение комфортности и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах в городе Шумерля и надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения многоквартирных домов;

повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

оптимизацию расходов Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерля и средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, а также средств собственников помещений в многоквартирных домах, направляемых на капитальный ремонт многоквартирных домов;

увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета и регулирования энергоресурсов;

снижение социальной напряженности.

Ожидаемыми результатами реализации Программы станут:

увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, на 0,8 процента;

увеличение доли многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета ресурсов и (или) узлы управления, в общем количестве многоквартирных домов, включенных в Программу, до 6,2 процента;

увеличение количества товариществ собственников жилья с момента принятия Программы на 2,9 процента;

создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в  2008 году

| №п/п | Адрес многоквар-тирного дома | Год |  | Груп-па капи-таль-нос-ти | Площадь помещений, кв.м |  |  | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капи-таль-ного ремонта |  | общая площадь жилых и нежилых помеще-ний в МКД, всего | в том числе жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | нахо-дящих-ся в собственнности граждан |  | Всего | за счет средст Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет ре-спубликанского бюд жета Чува шской Рес публики | За счет средств бюджета города Шумерля | За счет средств ТСЖ, ЖК,ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Горького, д.14 | 1972 |  | 2 | 2598,7 | 1669,7 | 1669,7 | ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций | 1310,0 | 891,8 | 173,1 |  | 179,5 |  | 65,6 | 0,5 |
| 2 | ул. Жукова, д.3 | 1980 |  | 2 | 6161,4 | 6161,4 | 5335,9 | ремонт фасада, инженерных коммуникаций | 10557,3 | 7811,6 | 1958,4 |  | 258,4 |  | 528,9 | 1,7 |
| 3 | ул. Жукова, д.14 | 1964 |  | 2 | 1220,0 | 1183,2 | 1097,6 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 2037,3 | 1410,5 | 300,3 |  | 224,4 |  | 102,1 | 1,7 |
| 4 | ул. Жукова, д.16 | 1968 |  | 2 | 1281,7 | 1208,6 | 1074,4 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 2079,4 | 1441,7 | 309,1 |  | 224,4 |  | 104,2 | 1,6 |
| 5 | ул. Жукова, д.17а | 1958 |  | 3 | 298,1 | 271,1 | 158,6 | ремонт фасада, кровли | 589,5 | 148,0 | 12,0 |  | 400,0 |  | 29,5 | 2,0 |
| 6 | ул. Жукова, д.19 | 1958 |  | 3 | 298,9 | 271,1 | 172,9 | ремонт фасада, кровли | 263,2 | 148,0 | 12,0 |  | 90,0 |  | 13,2 | 0,9 |
| 7 | ул. Интернациональная, д.10 | 1969 |  | 2 | 3521,0 | 3521,0 | 2869,5 | ремонт инженерных коммуникаций | 1831,6 | 1258,3 | 257,1 |  | 224,4 |  | 91,8 | 0,5 |
| 8 | ул. Интернациональная, д.29 | 1963 |  | 2 | 1025,7 | 1025,7 | 938,6 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 1637,5 | 1151,2 | 264,3 |  | 140,0 |  | 82,0 | 1,6 |
| 9 | ул. Интернациональная, д. 33 | 1975 |  | 2 | 2593,1 | 1632,7 | 1632,7 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 1340,7 | 914,5 | 179,5 |  | 179,5 |  | 67,2 | 0,5 |
| 10 | ул. Кирова, д.18 | 1936 |  | 4 | 175 | 175 | 0 | ремонт фасада, кровли | 361,6 | 96,2 | 5,7 |  | 241,6 |  | 18,1 | 2,1 |
| 11 | ул. Красноармейск, д.17 | 1958 |  | 4 | 315,1 | 292,5 | 152,2 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 627,1 | 464,0 | 51,7 |  | 80,0 |  | 31,4 | 2,0 |
| 12 | ул. К.Маркса, д.13 | 1979 |  | 2 | 4629,5 | 4629,5 | 4250,9 | ремонт фасада, инженерных коммуникаций | 7500,0 | 5550,0 | 1420,0 |  | 155,0 |  | 375,0 | 1,6 |
| 13 | ул. К.Маркса, д.15 | 1977 |  | 2 | 4645,1 | 4645,1 | 4156,2 | ремонт фасада, инженерных коммуникаций | 7500,0 | 5550,0 | 1420,0 |  | 155,0 |  | 375,0 | 1,6 |
| 14 | ул. К.Маркса, д.21 | 1982 |  | 2 | 6199,0 | 4823,7 | 4214,2 | ремонт инженерных коммуникаций | 2505,0 | 1776,0 | 424,0 |  | 179,5 |  | 125,5 | 0,4 |
| 15 | ул. К.Маркса, д.23 | 1977 |  | 2 | 6199,0 | 4793,1 | 4271,3 | ремонт инженерных коммуникаций | 2505,0 | 1776,0 | 424,0 |  | 179,5 |  | 125,5 | 0,4 |
| 16 | ул. Ленина, д.2 | 1961 |  | 3 | 1951,4 | 1575,8 | 1421,7 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 2980,2 | 2010,4 | 468,5 |  | 352,0 |  | 149,3 | 1,5 |
| 17 | ул. Ленина, д.4 | 1957 |  | 3 | 1037,6 | 792,3 | 618,4 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 1664,1 | 1163,4 | 260,2 |  | 157,1 |  | 83,4 | 1,6 |
| 18 | ул. Ленина, д.6 | 1957 |  | 3 | 928,6 | 806,4 | 806,4 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 1675,4 | 1162,2 | 249,8 |  | 179,5 |  | 83,9 | 1,8 |
| 19 | ул. Ленина, д.36 | 1978 |  | 2 | 2880,85 | 2614,85 | 1999,7 | ремонт кровли | 559,8 | 336,7 | 15,6 |  | 179,5 |  | 28,0 | 0,2 |
| 20 | ул. Ленина, д.84 | 1981 |  | 2 | 4613,1 | 4426,5 | 4426,5 | ремонт фасада инженерных коммуникаций | 2108,7 | 976,1 | 197,0 |  | 830,0 |  | 105,6 | 0,5 |
| 21 | ул. Мира, д.5/2 | 1988 |  | 2 | 4628,69 | 4353,48 | 3493,9 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 1649,5 | 519,5 | 67,5 |  | 979,9 |  | 82,6 | 0,4 |
| 22 | ул. Октябрьская, д.8 | 1970 |  | 2 | 3328,5 | 2607,8 | 2257,9 | ремонт кровли | 1207,1 | 815,5 | 151,5 |  | 179,5 |  | 60,5 | 0,4 |
| 23 | ул. Октябрьская, д.10 | 1966 |  | 2 | 1279,3 | 1258,9 | 984,6 | ремонт кровли | 624,2 | 417,4 | 72,5 |  | 103,0 |  | 31,3 | 0,5 |
| 24 | ул. Октябрьская, д.18 | 1988 |  | 2 | 4648,4 | 4214,2 | 3693,2 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 1166,7 | 777,1 | 131,5 |  | 199,7 |  | 58,4 | 0,3 |
| 25 | ул. Октябрьская, д.22 | 1960 |  | 3 | 274,0 | 262,4 | 167,7 | ремонт фасада | 300,3 | 183,4 | 12,1 |  | 89,8 |  | 15,0 | 1,1 |
| 26 | ул. Урицкого, д.3 | 1980 |  | 2 | 5073,2 | 4659,2 | 3961,5 | ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций | 1106,5 | 712,2 | 92,1 |  | 246,8 |  | 55,4 | 0,2 |
| 27 | ул. Урицкого, д.5 | 1982 |  | 2 | 4226,5 | 3881,5 | 3315,6 | ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций | 772,2 | 493,8 | 60,2 |  | 179,5 |  | 38,7 | 0,2 |
| 28 | ул. Урицкого, д.6/1 | 1975 |  | 2 | 4145,0 | 3777,0 | 3384,1 | ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций | 846,7 | 539,2 | 63,1 |  | 202,0 |  | 42,4 | 0,2 |
| 29 | ул. Черняховского, д.56 | 1984 |  | 2 | 840,2 | 840,2 | 613,0 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 798,2 | 513,1 | 65,6 |  | 179,5 |  | 40,0 | 1,0 |
| 30 | ул. Черняховского, д.58 | 1988 |  | 2 | 860,2 | 860,2 | 402,0 | ремонт кровли | 646,3 | 400,7 | 33,7 |  | 179,5 |  | 32,4 | 0,8 |
| 31 | ул. Чехова, д.16 | 1974 |  | 2 | 938,0 | 847,0 | 459,0 | ремонт кровли | 761,0 | 475,8 | 45,1 |  | 202,0 |  | 38,1 | 0,8 |
| 32 | ул. Щербакова, д.20 | 1968 |  | 2 | 1399,5 | 1284,2 | 1086,5 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 1214,4 | 821,1 | 153,0 |  | 179,5 |  | 60,8 | 0,9 |
| 33 | ул. Щербакова, д.25 | 1975 |  | 2 | 3085,4 | 3036,6 | 2453,0 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 2410,5 | 1691,5 | 385,0 |  | 213,2 |  | 120,8 | 0,8 |
| 34 | ул. Щербакова, д.29 | 1973 |  | 2 | 3291,2 | 3291,2 | 2775,9 | ремонт кровли, инженерных коммуникаций | 2429,5 | 1705,6 | 389,0 |  | 213,2 |  | 121,7 | 0,7 |
| 35 | ул. Щербакова, д.248 | 1955 |  | 3 | 696,8 | 569,8 | 514,3 | ремонт кровли | 233,9 | 153,7 | 23,6 |  | 44,9 |  | 11,7 | 0,3 |
| 36 | ул. Щербакова, д.52 | 1959 |  | 3 | 640,8 | 640,8 | 499,1 | ремонт кровли | 251,8 | 166,9 | 27,4 |  | 44,9 |  | 12,6 | 0,4 |
| 37 | ул. Щербакова, д.54 | 1959 |  | 3 | 634,7 | 634,7 | 450,1 | ремонт кровли | 251,1 | 166,4 | 27,2 |  | 44,9 |  | 12,6 | 0,4 |
| 38 | ул. Щербакова, д.56 | 1959 |  | 3 | 642,7 | 642,7 | 506,2 | ремонт кровли | 250,0 | 165,6 | 27,0 |  | 44,9 |  | 12,5 | 0,4 |
| Итого 38 домов |  |  |  |  | 93207,8 | 84180,9 | 72284,8 |  | 68553,2 | 46755,1 | 10229,4 |  | 8136,0 |  | 3432,7 |  |