Чёваш Республики

+,М,РЛЕ  ХУЛИН

ДЕПУТАТСЕН  ПУХЁВ,

# ЙЫШЁНУ

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ                  ГОРОДА ШУМЕРЛЯ

РЕШЕНИЕ

13.12.2007 =. 271№			13.12. 2007 г. №271

+.м.рле хули		     г. Шумерля

Об утверждении городской целевой программы «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети города Шумерля на 2008-2010 годы»

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года № 87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов». Уставом города Шумерля

Собрание депутатов города Шумерля Р Е Ш И Л О:

Утвердить городскую целевую  программу «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети города Шумерля на 2008-2010 годы» в редакции приложения к настоящему решению.

Глава города Шумерля                                                                                       В.М. Садырга

Приложение

к решению Собрания депутатов города Шумерля

от 13.12.2007 г. № 271

Городская целевая программа «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети города Шумерля на 2008-2010 годы»

###### Паспорт программы

| Наименование программы | Городская целевая программа «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети города Шумерля на 2008-2010 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Указ Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года № 87 «Об укоренном развитии улично-дорожной сети городских округов» |
| ###### Заказчик программы | Администрация города Шумерля |
| Основные разработчики программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации города Шумерля; муниципальное унитарное предприятие города Шумерля «Дорожно-коммунальный сервис» |
| ###### Цель программы | Повышение уровня жизни населения за счет развития улично-дорожной сети (автодорог общего пользования) соответствующей потребностям населения и развитию экономики города |
| Задачи программы | Строительство, реконструкция сетей автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающих стабильную связь между различными микрорайонами и кварталами города. Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду. Повышение мобильности специальных подразделений, содействие предотвращению угроз и снижению последствий от чрезвычайных ситуаций |
| Исполнители программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации города Шумерля; муниципальное унитарное предприятие города Шумерля «Дорожно-коммунальный сервис»; организации, выполняющие государственный или муниципальный заказ на конкурсной основе |
| Срок реализации программы | 2008-2010 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общая сумма расходов на реализацию программы на 2008 -2010 годы составляет 679212,0 тыс. руб. в том числе: бюджет города Шумерля - 81505,4 тыс. руб. внебюджетные источники - 20376,4 тыс. руб. другие источники финансирования Корректировку программы с целью уточнения мероприятий по реконструкции и строительству улично-дорожной сети, предусмотренных на 2008-2010 годы, производить ежегодно при принятии и уточнении бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение улично-дорожной сети. Увеличение количества маршрутов движения общественного транспорта |
| Контроль за исполнением программы | Отделы администрации, иные организации, обеспечивающие выполнение мероприятий Программы, ежегодно до 10 февраля информируют администрацию города Шумерля о выполнении Программы. Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации города Шумерля; обобщает информацию и ежегодно докладывает Собранию депутатов о ходе реализации Программы. |

Введение

Городская целевая программа «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети города Шумерля на 2008-2010 годы» (далее – программа) разработана в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 10 октября 2007 года № 87 «Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики».

Основанием для разработки программы, направленной на совершенствование и перспективное развитие улично-дорожной сети города Шумерля является подпрограмма «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» (2002-2010 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848.

Программа определяет цели, основные направления и задачи города, меры и механизмы, обеспечивающие стабильное функционирование и устойчивое развитие улично-дорожной сети в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития города Шумерля.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения за счет модернизации и развития улично-дорожной сети города Шумерля

1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа. Перспективы и прогноз развития улично-дорожной сети

Город Шумерля расположен в западной части Чувашской Республики. Общая площадь города составляет 13,3 кв. км Численность населения проживающих в городе 34,2 тыс. человек.

Внешние связи города Шумерля осуществляются железнодорожным, автомобильным транспортом. Во внешнем сообщении города ведущая роль, как грузовых, так и в пассажирских перевозках принадлежит железнодорожному транспорту. Автомобильный транспорт используется для внутренних связей и объем его в общем размере грузопассажирских перевозок невелик

Через город Шумерля проходят три основные территориальные государственные автодороги:

- Чебоксары - Сурское – федеральная автодорога «а/д Москва – Казань», III технической категории. Полотно дороги 12 м, с проезжей частью 7 м, с усовершенствованным покрытием.

- «Сура». Дорога III технической категории. Ширина земляного полотна 12 м, с проезжей частью 7 м, с усовершенствованным покрытием.

- Шумерля – с. Наваты (Нижегородской области). Дорога IV технической категории. Ширина проезжей частью 6 м, с усовершенствованным покрытием.

Кроме того, построена дорога местного значения IV технической категории – «р. Сура – Шумерля». Ширина проезжей частью 6 м.

Несмотря на то, что транзитный поток автотранспорта, следующий в восточном  и западном направлениях, отведен на южную обходную дорогу, транзитный поток автотранспорта, следующий в южных и северных направлениях, проходит через восточную часть города, создавая неблагоприятные условия для работы восточного путепровода.

Город Шумерля связан междугородными и пригородными маршрутами со следующими населенными пунктами:

- междугородными маршрутами с городами: Чебоксары, Сергач, Ядрин, Канаш, Алатырь.

- пригородными маршрутами с деревнями: Егоркино, Речное, Магарины, Красные Четаи, Красный Октябрь, Новостройка, Шоля, Чувашские Алгаши, Кумашка, Новые Атаи, Верхняя Кумашка, Кабаново, Туваны.

Существующая улично-дорожная сеть города Шумерля имеет прямоугольную форму и образует мелкие кварталы.

В настоящее время в городе сложилась сеть следующих магистральных улиц:

- основная меридиональная магистраль – улица Октябрьская, проходящая с севера на юг через центр городской застройки и являющаяся выходом к железнодорожному вокзалу и автостанции;

- восточная меридиональная магистраль, образованная улицами Матросова и Котовского. Данная магистраль связывает основную городскую застройку с застройкой, расположенной южнее железнодорожной магистрали и является выходом на объездной (обходной) участок главной территориальной дороги «Красные Четаи – Алатырь»;

- западная меридиональная магистраль – улица маршала Жукова, дублирующая улицу Октябрьская на участке от улицы Ленина до улицы Дзержинского ;

- центральная широтная магистраль - улица Ленина связывает центр города с западным районом и дорогой в деревню Шумерля, расположенную в непосредственной близости от города Шумерля;

- северная широтная магистраль (улицы МОПРа и Дзержинского) является выходом из жилых районов в западную промзону. проходя через центральную часть городской застройки;

- южная широтная магистраль (улицы Щербакова и Калининское шоссе) является выходом на основные территориальные автодороги: «Алатырь – Калинино – Канаш) и на участок объездной (обходной) дороги «Красные Четаи – Алатырь».

Основные потоки грузового транспорта в городской черте следуют по следующим улицам: Матросова, маршала Жукова, Дзержинского.

Общая протяженность улиц составляет 96,4 км, в том числе магистральных – 16,7 км. Протяженность улиц, имеющих асфальтовое покрытие, составляет – 46,5 км.

Общая площадь улиц – 196 га, в том числе площадь городских дорог 59,6 га.

Асфальтовое покрытие имеют – 48,2 %.

По материалам «Программа совершенствования и развития, автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики», разработанным ОАО «Гипродорнии» город Саратов, 2001 год, намечалось строительство северного и восточного обходов города Шумерля, что дает возможность полностью исключить пропуск транзитного транспорта  в границах города.

В генеральном плане города Шумерля данное предложение учтено. Принято, что транзитные автотранспортные потоки будут проходить по кольцевой обходной дороге, минуя границы городской застройки. Кольцевой обход будет иметь значение основной территориальной дороги III технической категории. При этом существующий подход к городу основной территориальной автодороги Канаш – Калинино – Шумерля на участке от города Шумерля до обходной дороги перейдет в категорию территориальной дороги местного значения.

В проекте учитывается строительство выхода из города Шумерля в поселок Мыслец, который будет также выходом на кольцевую обходную дорогу.

На расчетный срок в проекте учитывается возможность увеличения рейсов на существующих пригородных и междугородных маршрутах и возможность организации новых маршрутов. Для этого проектом предусматривается возможность обслуживания и хранения подвижного состава, работающего на данных маршрутах в количестве 34 единиц в Шумерлинском пассажирском автотранспортном предприятии филиала ГУП ЧР «Чувашавтотранс» совместно с автобусами, работающими на городских маршрутах.

В основу планировочной структуры улично-дорожной сети заложена уже сложившаяся сеть магистральных улиц и дорог. При этом сделана корректура в соответствии с дальнейшим развитием городской территории, проектным функционированием зонированием, организации системы направлений основных пассажирских и грузовых потоков. На расчетный срок предполагается следующая система магистральных дорог и улиц.

Основной магистралью, проходящей в широтном направлении через центральную часть города, предполагается центральная широтная магистраль (улицы Дзержинского и Некрасова), которая, проходя через центральную часть городской застройки, выйдет в деревню Шумерля - район перспективной жилой застройки и на восточную меридиональную магистраль, выходящую на путепровод через железнодорожную магистраль.

Данную магистраль в широтном направлении будут дублировать:

- в северной части города магистраль – улицы Панфилова и Пионерская, которая будет служить выходом в будущий перспективный район – деревня Шумерля в западном направлении и к коллективным садам в восточном направлении;

- в южной части города магистраль вдоль железнодорожной магистрали – улицы Карла Маркса, Кооперативная, которая свяжет центральную часть города с восточным и западным промрайонами.

Основная магистраль, проходящая в меридиональном направлении в центральной части города – улица Октябрьская свяжет между собой широтные магистрали, а также центральную часть застройки с железнодорожным и автомобильным вокзалами.

Для ее дублирования в меридиональном направлении предусмотрено семь меридиональных магистрали:

- улица Коммунальная, является выходом в восточный промрайон на проектируемый через железнодорожную магистраль путепровод. Далее она пойдет на обходной участок основной территориальной дороги, а также в район, расположенный южнее железнодорожной магистрали;

- улица Матросова, является выходом на существующий путепровод через железнодорожную магистраль и далее на обходную основную территориальную дорогу, а также в район, расположенный южнее железнодорожной магистрали;

- улица Колхозная дублирующая улицу Октябрьская;

- улица Заводская, Заводской проезд дублирующие улицу Октябрьская;

- улица Урицкого дублирующая улицу Октябрьская;

- улица Камчатская дублирующая улицу Октябрьская;

- улица Урукова, Пушкина дублирующая улицу Октябрьская;

- улица Первомайская дублирующая улицу Октябрьская и соединяющая муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» с центральной застройкой.

Для обслуживания застройки, расположенной южнее железнодорожной магистрали предусматриваются следующие магистральные улицы:

- новые магистрали в районе жилой застройки, улицы: Радищева, Кутузова, Базовый проезд, улица Сурикова с выходом на южную объездную дорогу.

По всем проектируемым магистральным улицам пройдут автобусные маршруты. Маршруты пригородных и междугородных автобусов от вокзала будут следовать по следующим улицам: Щербакова и Ленина на восточный и западный путепроводы; по продолжению улицы Щербакова на запад - на трассу южного участка кольцевой дороги; по продолжению улицы Щербакова на восток – на восточный участок кольцевой дороги и на основную территориальную дорогу на Калинино и Канаш.

При строительстве на расчетный срок кольцевого обхода пропуск транзитного автотранспорта через городскую застройку будет полностью исключен, при этом будет разгружен от транзитных потоков существующий восточный путепровод.

Основные потоки грузового транспорта, связного с городскими предприятиями и внешними выходами, предусмотрено пропустить на обходную кольцевую дорогу из восточного промышленного района через существующий восточный путепровод, а из западного – через проектируемый западный путепровод, освобождая тем самым, городские магистрали центральной части города для пассажирских видов транспорта и малогабаритного транспорта, обслуживающий городскую застройку.

Вдоль южной границы города сохраняется южный участок кольцевой обходной дороги.

В качестве основных пешеходных направлений выделяется участок улицы Ленина от улицы Пушкина до улицы Октябрьская и подход к пешеходному мосту через железнодорожные пути в районе, расположенном южнее железнодорожной магистрали.

Магистральные улицы должны быть благоустроены в соответствии с нормативными требованиями.

На конец расчетного срока общее протяжение улично-дорожной сети в границах застройки составит 99,8 км, в том числе дорог с твердым покрытием – 59,32 км, что составит 59 % от общей протяженности городских дорог,  при протяжении магистральной сети – 24 км.

Плотность улично-дорожной сети в городской застройке достигнет 7,7 км/кв. км, в жилой застройке 11 км/кв. км, при плотности магистральной сети 2,4 км/кв. км. В перспективе больше улиц должны быть благоустроены.

1.2. Характеристика автомобильных дорог и оценка влияния состояния улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие города

Транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровня развития, автомобильных дорог местного значения влияет на социально-экономическое развитие города Шумерля. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа и, практически исчерпала свою пропускную способность.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог местного значения, чтобы обеспечить их ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики, населения и города. Эту комплексную и масштабную задачу необходимо решить программным методом.

Вместе с тем при обосновании системы мероприятий программы учтены следующие тенденции:

- в течение длительного периода темпы износа сети автомобильных дорог местного значения были выше темпов ее восстановления и развития. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей;

- в течение длительного времени имело место накопление отставания в выполнении строительных и ремонтных работ.

Неудовлетворительное техническое состояние улично-дорожной сети в городе Шумерля является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы и отдыха;

- несвоевременное оказание медицинской помощи и лечения;

- снижение безопасности движения;

- снижение качества и увеличение стоимости товаров из-за трудностей их доставки.

В качестве неэкономических критериев развития улично-дорожной сети применены факторы улучшения экологической ситуации и социального взаимодействия между отдельными городскими территориями.

Таким образом, улично-дорожная сеть имеет важное значение, как на республиканском, так и на местном уровнях, в частности, для обеспечения развития транспортной системы города с выходом автодорог местного значения на магистрали республиканского и федерального значения, увеличения налоговых поступлений в республиканский и бюджет города Шумерля за счет расширения услуг по перевозкам грузов и пассажиров.

1.3. Характеристика современного состояния дорожной сети

Протяженность автомобильных дорог общего пользования по территории города Шумерля на 1 октября 2007 года составляет 96,4 км, в том числе с твердым покрытием – 46,5 км, или 48,2 %. Грунтовые дороги занимают 51,8 % от общей протяженности дорог общего пользования.

1.4. Транспорт

Информация по регистрации автотранспортной техники в

города Шумерля за 2004 – 2006 годы:

|  | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего зарегистрировано ТС на 1 января года | 4101 | 4997 | 5739 |
| Легковые автомашины | 3440 | 4097 | 4676 |
| Грузовые автомашины | 629 | 812 | 921 |
| Автобусы | 32 | 88 | 142 |
| Из них в частном секторе находится: |  |  |  |
| Легковые автомашины | 2590 | 2941 | 3354 |
| Грузовые автомашины | 471 | 663 | 735 |
| Автобусы | 15 | 61 | 76 |

Всего по городу крупными и средними предприятиями в 2006 году было перевезено 168,1 тыс. тонн грузов или 42 % к соответствующему периоду 2005 года.

Грузооборот грузовых автомобилей составил 14181,5 тыс. т/км или 68 % к уровню 2005 года.

Одной из важнейших задач является сохранение достигнутого транспортного обслуживания населения в пассажирских перевозках Шумерлинским пассажирским автотранспортным предприятием – филиалом ГУП ЧР «Чувашавтотранс», в то время как, значительными темпами развиваются частные перевозки пассажиров. На сегодня в городе функционируют 5 автобусных маршрута и 4 маршрута перевозки пассажиров микроавтобусами типа Газель, в пассажирообороте около 10 автомашин. Организована работа 4 частных компаний легковых такси, в том числе по заказу и по перевозке грузов и багажа.

1.5.Основные показатели работы Шумерлинского пассажирского автотранспортного предприятия филиала ГУП ЧР «Чувашавтотранс»

| Наименование показателей | Единица измерения | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров | тыс. пасс | 19229,9 | 14146 | 3578,8 |
| Пассажирооборот | тыс. пасс. км | 19654,9 | 15156,2 | 47158 |
| Доходы от перевозки пассажир | тыс. рублей | 17734,1 | 21831 | 22803,1 |
| Количество маршрутов | ед. | 51 | 57 | 57 |
| Длина транспортной сети | км | 1875,5 | 2122,2 | 2124 |
| Среднесписочное количество единиц подвижного состава | ед. | 40 | 38 | 35 |
| Численность персонала | чел. | 220 | 183 | 170 |

Автобусный парк Шумеринского пассажирского автотранспортного предприятия – филиала ГУП ЧР «Чувашавтотранс» состоит из 34 единиц. В настоящий период в пределах 25 % автобусного парка имеют срок службы более 10 лет.

Для стабилизации и улучшения работы пассажирского транспорта, сохранения действующих маршрутов и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры города необходима постоянная поддержка работы Шумерлинского пассажирского автотранспортного предприятия – филиала ГУП ЧР «Чувашавтотранс», а также регулирование и постоянный контроль участия малого предпринимательства в перевозках пассажиров.

Проблема:

Замена старого подвижного состава на новый из-за более 25% износа транспортных средств. Необходимость ежегодного приобретения не менее 2-3 единиц подвижного состава малой вместимости и низкопольных автобусов для гарантированного обеспечения городских перевозок и укрепления способности конкурировать с частным пассажирским транспортом.

1.6. Автомобильные дороги и благоустройство

За прошедшие годы на строительство и реконструкцию дорог выделялось недостаточно средств.

Реконструкция автомобильных дорог

| Год | Протяженность реконструируемых (ремонт) дорог (км) | Освоено капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2004 | 0,5 | 2572,0 |
| 2005 | 2,06 | 15000,0 |
| 2006 | 0,6 | 2525,0 |
| 2007 | 3,0 | 14100,0 |

В целях обеспечения нормального функционирования общественного транспорта и обеспечения других потребностей населения необходимо отремонтировать дороги по маршрутам движения автобусов, в том числе по маршруту № 3,4,5 (улицы Б. Хмельницкого, Матросова, Дзержинского, Сурская), по маршруту № 1 разворотную площадку в поселке Лесной, по маршруту № 5 разворотную площадку по улице Сурская.

С целью продления автобусного движения маршрута № 3 необходимо произвести реконструкцию улицы Горького от улицы Пролетарская до улицы Сурская и оборудовать автобусные остановки. По пути движения автобусов всех 5 маршрутов необходимо в ближайшие годы произвести ремонтные и строительные работы: уличного освещения, отвода поверхностных вод, установки бордюрного камня, пешеходных тротуаров.

Практически не проводятся работы по устройству пешеходных тротуаров, что создает немало проблем для пешеходов и водителей (улицы Матросова, Дзержинского, Мопра, Горького, Сурская, Ленина и так далее).

Недостаточен уровень благоустроенности города, отсутствует необходимое количество специальной уборочной техники, специалистов.

Основные характеристики благоустроенности и санитарной очистки

города Шумерля

| Показатель | Ед. измерения | 2006 год |
| --- | --- | --- |
| Количество уличных светильников | ед. | 1102 |
| Площадь всех зеленых массивов и насаждений | га | 220 |
| Площадь зеленых насаждений общего пользования | га | 15,2 |
| Количество спецмашин по очистке и уборке территории | ед. | 22 |
| Вывезено твердых бытовых отходов в год | тыс. куб.м | 65 |
| Площадь механизированной уборки | тыс.кв. м | 696,0 |

Проблемы:

Из республиканского бюджета не выделялись средства на реконструкцию автодороги (Чебоксары – Сурское) по улице Котовского, являющейся продолжением республиканской дороги, протяженность которой составляет по городу более 5,0 км.

Не решен вопрос с транспортной развязкой в районе путепровода по маршруту движения Чебоксары – Сурское.

Отсутствие собственной строительной базы, строительных материалов ведет к удорожанию работ.

Производство дорожных работ требует одновременной замены инженерных сетей и коммуникаций, необходимо приобретение специальной уборочной техники. В целях организации вывоза твердо-бытовых отходов из частного сектора в ближайшее годы необходимо произвести ремонтно – строительные работы на улицах частного сектора.

2. Основные цели и задачи программы

Основная цель программы – содействие экономическому росту, повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям экономики, населения и города.

Цель программы соответствует направлениям Программы социально-экономического развития города Шумерля на 2007 - 2010 годы.

Основными задачами программы являются:

- повышение транспортной доступности за счет соединения муниципальных дорог с сетью дорог общего пользования республиканского значения;

- формирование улично-дорожной сети местного значения, обеспечивающей безопасную, экономичную и удобную доставку грузов и пассажиров и способствующей ускорению экономического роста, улучшению транспортных и пешеходных связей между городскими территориями.

3. Система программных мероприятий

Программа ориентирована на наиболее важные направления, в первую очередь на строительство магистральных дорог, соединяющих отдельные микрорайоны города, реконструкцию и строительство особо важных объектов улично-дорожной сети, включая инженерную инфраструктуру (тротуары, ливневая канализация, освещение и т.д.), обеспечивающую нормальное функционирование транспортной инфраструктуры.

В 2008-2010 годы необходимо построить и выполнить реконструкцию дорог протяженностью 33,09 км.

Задача по ускоренному строительству и реконструкции улично-дорожной сети осуществляется с учетом принятия комплекса организационных мер, концентрации финансовых и материальных средств, с привлечением внебюджетных инвестиций.

Для ее выполнения следует:

- ускорить работу по разработке и прохождению экспертизы проектов, находящихся в стадии разработки, пересмотреть и откорректировать проектно-сметную документацию с учетом современных требований, а также действующих градостроительных норм;

- провести мобилизацию производственных мощностей дорожно-строительных организаций, наращивание  мощностей асфальтобетонных заводов путем их модернизации и  оснащения дополнительными установками по производству асфальтобетонной смеси, оборудованием для выпуска строительных материалов и изделий, повысить оснащенность дорожно-строительных предприятий современной техникой, необходимой для производства дорожных работ в сжатые сроки.

Необходимо с участием жителей, муниципальных и частных предприятий организовать озеленение территории города, благоустройство уличной сети, стоянок, площадок, подъездных дорог, съездов, навести порядок на улицах, а также обеспечить их содержание в соответствии с санитарными и экологическими нормами.

Решение задачи строительства и реконструкции улично-дорожной сети позволит улучшить доступ жителей города к учреждениям здравоохранения, образования, культуры, предприятиям связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, снизить затраты времени на перевозку пассажиров, обеспечить улучшение экологической и противопожарной безопасности.

Перечень дорог рекомендуемых к строительству и ремонту в городе Шумерля на 2008-2010 годы, приведен в приложении № 1. (Протяженность и стоимость дорожных работ уточняются на стадии разработки  инженерных проектов по каждому конкретному объекту).

Сводные объемы строительства и ремонта улично-дорожной сети в городе Шумерля на 2008-2010 годы, приведены в приложении № 2.

Наличие сметной документации, разработанной ГУП ЧР «Чувашавтодор» на ремонт дорог с твердым покрытием в 2008 году приведены в нижеследующей таблице.

| № п/п | Наименование улицы | Сметная стоимость, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Матросова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Кирова) | 2001,8 |  |
| 2. | Дзержинского (от ул. Орджоникидзе до ул. Луначарского) | 1635,1 |  |
| 3. | Карла Маркса (от ул. Щербакова до пер. Базарный) | 7227,5 |  |
| 4. | Интернациональная (от ул. Октябрьская до ул. Косточкина) | 3545,9 |  |
| 5. | Урукова (от ул. Ленина до ул. Интернациональная) | 1596,3 |  |
| Итого: |  | 16006,6 |  |

3.1. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети на перспективных направлениях

Задача строительства и реконструкции улично-дорожной сети на перспективных направлениях обеспечивается  на основании генерального плана города Шумерля, и комплекса приоритетных проектов строительства и реконструкции, направленных на решение задачи по формированию развитой опорной дорожной сети.

В связи с ускоренной реализацией мероприятий по ремонту и строительству магистральных улиц в городе Шумерля в период до 2010 года будет осуществляться только по наиболее важным объектам, обеспеченным финансированием из бюджетов разных уровней.

В период до 2010 года необходимо провести строительство и выполнить реконструкцию:

- улица Колхозная магистральная улица местного значения, соединяющая северную часть города с восточной промзоной, общей протяженностью 2 км;

- участки магистральной улицы с автодорогой местного значения по улице Коммунальная на участке от улицы Пионерская до улицы Некрасова и от проезда Строителей до улицы Коммунальная, протяженностью 0,5 км., связывающая между собой северную, центральную и южную широтные магистрали;

- участок магистральной улицы с автодорогой местного значения по улице Кооперативная и Карла Маркса, связывающая между собой восточную и западную промзону в южной части города, протяженностью 3,55 км;

- магистральная улица с автодорогой местного значения Пионерская, протяженностью 0,9 км и улица Панфилова, протяженностью 1,25 км, связывающие восточную и западную меридиональные магистрали;

- участок магистральной улицы с автодорогой местного значения Матросова, протяженностью 0,3 км, связывающая северо - западную жилую застройку с восточной промзоной и с выходом на путепровод и Калининское шоссе.;

- участок магистральной улицы с автодорогой местного значения Дзержинского, Некрасова, протяженностью 4,42 км, связывающие между собой центральную часть застройки с восточный и западным жилыми микрорайонами;

- участок магистральной улицы с автодорогой  местного значения Заводская, проезд Заводской, протяженностью 2,2 км, связывающий северную часть жилой застройки с юго-западной промзоной;

- участок магистральной улицы с автодорогой местного значения Радищева, Кутузова, Базовый проезд, Сурикова, протяженностью 3,1 км, связывающий две основание территориальные государственные автодороги: улицу Котовского с южной объездной дорогой, а также восточную жилую застройку с южной промзоной;

- участок магистральной улицы с автодорогой местного значения Урицкого, протяженностью 1,4 км, связывающий северо-западную жилую застройку с юго-западной промзоной;

- улица Камчатская, протяженностью 1,5 км, связывающая северо-западные жилые застройки с западной промзоной;

- участок магистральной улицы с автодорогой местного значения Урукова, Пушкина, протяженностью 1,42 км, связывающая центральную часть города с юго-западной промзоной;

- улица Черняховского автодорога местного значения, протяженностью 0,65 км, связывающая северо-восточную часть жилой застройки с центральной меридиональной магистралью.

Внутриквартальные улицы, связывающие между собой районы жилой застройки:

- улица Комсомольская, переулок Банковский, протяженностью 2,4 км;

- улица Кирова, протяженностью 1,4 км;

- улица Первомайская, протяженностью 1,45 км;

- улица Мопра, протяженностью 0,5 км;

- улица Халтурина, протяженностью 0,3 км;

- улица Тракторная, протяженностью 0,2 км;

- улица О. Кошевого, протяженностью 0,2 км;

- улица Свердлова, протяженностью 0,3 км.

3.2. Выполнение полного комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети

Обеспечение сохранности улично-дорожных сетей местного значения обеспечивается за счет полного выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети состоит в постоянном поддержании дорог, тротуаров в транспортно-эксплуатационном состоянии, отвечающем нормативным требованиям, в обеспечении непрерывности и безопасности движения по ним, а также в своевременном устранении дефектов и разрушений, возникающих в ходе их эксплуатации под воздействием автомобильного транспорта и природно-климатических факторов. Для этого необходимо обеспечивать восстановление слоев износа, проводить ремонт не менее 3-5 км дорог и тротуаров в год.

Основные требования к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, принцип оценки состояния и планирования работ по их ремонту и содержанию определены ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги», техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог и улицы, требованиями к эксплуатационному состоянию по условиям обеспечения безопасного дорожного движения (ВСН 24-88), постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2005 г. № 102 «О классификации республиканских автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Чувашской Республики, и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Чувашской Республике, являющихся собственностью муниципальных образований».

На всех дорогах должно проводиться эффективное содержание, обеспечивающее уход и сохранность сооружений при оптимальном расходовании выделенных бюджетных средств и материально-технических ресурсов. В установленные межремонтные сроки должен выполняться комплекс ремонтных работ по восстановлению несущей способности дорожных одежд и основных конструктивов дороги.

Из анализа соответствия параметров дорожной сети нормативным требованиям, а также прогнозируемым транспортным потокам следует, что для приведения дорог в состояние, отвечающее экономическому росту, решению социальных задач, целесообразно выполнять в первую очередь объемы работ по ремонту, модернизации (капитальному ремонту) и содержанию дорог. С учетом неудовлетворительного технического состояния автомобильных дорог предусматривается осуществить переход от практики остаточного принципа финансирования работ по содержанию и ремонту к увязке с  финансированием по потребности, перейти от ремонта отдельных небольших участков автомобильных дорог и сооружений на них к технологии маршрутного ремонта.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. № 209 определены перечни автомобильных дорог в Чувашской Республике, относящиеся к республиканской и муниципальной собственности.

В целях приведения к современным параметрам магистральных улиц города в республиканской целевой Программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2010 года» предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту на условиях паритетного софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Шумерля.

Выполнение предусмотренных программой мероприятий приведет к снижению влияния дорожных условий на безопасность движения, загрязнение окружающей среды.

3.3. Обеспечение безопасности дородного движения на улично-дорожных сетях

Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожных сетях обеспечивается за счет регулирования движения транспортных потоков, путем, установки светофорных объектов, дорожных знаков и нанесением разметок, поддержания в технически исправном состоянии уличного освещения

4. Ресурсное обеспечение программы

Основными источниками финансирования программы являются:

средства республиканского бюджета Чувашской Республики;

средства бюджета города Шумерля;

кредитные средства,

средства внебюджетных источников.

На реализацию программы необходимо 679212,0 тыс. рублей, в том числе на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети города 343629,0 тыс. рублей; освещение магистральных улиц – 25605,0 тыс. рублей; строительство и ремонт тротуаров - 79196,0 тыс. рублей; устройство ливневой канализации – 34 155,0 тыс. рублей.

5. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется основными исполнителями: управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации города Шумерля; муниципальным унитарным предприятием города Шумерля «Дорожно-коммунальный сервис»; организациями, выполняющими государственный или муниципальный заказ на конкурсной основе.

Основными задачами администрации города Шумерля являются:

- разработка предложений к проектам республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Шумерля;

- разработка предложений к ежегодным программам дорожных работ в соответствии с лимитами бюджетов всех уровней;

- осуществление оперативного планирования строительства и реконструкции улично-дорожной сети, составление перечня строек;

- проведение мониторинга объемов по ремонту и содержанию дорог;

- организация конкурсной системы размещения заказов на проведение дорожных работ, заключение контрактов с исполнителями дорожных работ, финансирование этих работ;

- осуществление планирования модернизации производственных баз организаций дорожного хозяйства;

- организация исполнения планов и мероприятий программы;

- организация проектной и предпроектной подготовки дорожных объектов;

- разработка предложений к мероприятиям программы по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД;

- контроль за сроками и качеством выполнения отдельных работ;

- контроль за выполнением условий договоров и мероприятий, предусмотренных планами ремонта и содержания дорог;

- развитие информационно-методического обеспечения процедур управления, адаптированных к новым условиям и нацеленных на создание эффективно функционирующей системы состояния улично-дорожной сети, хозяйственной деятельности отдельных подразделений;

- взаимодействие с региональными органами исполнительной власти по вопросам реализации и координации программы;

- исполнение бюджета города Шумерля по разделу «Дорожное хозяйство» в части финансирования мероприятий программы.

6. Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации предлагаемых программой мероприятий ожидается качественное изменение улично-дорожной сети города Шумерля: за счет прироста протяженности дорог с улучшенной категорией, уменьшатся дороги с низкой классификацией, упорядочный отвод поверхностных вод, улучшение освещенности проезжей части в темное время суток, вследствие чего уменьшится дорожно-транспортные происшествия

Планируется, что к концу рассматриваемого периода в результате выполнения намеченных в программе мероприятий по доведению параметров улично-дорожной сети города Шумерля к нормативному техническому состоянию более 20 км дорог и тротуаров, будет переведено из внекатегорийных грунтовых дорог более 12 км.

| № п/п | Ожидаемые результаты | Ед. изм. | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Увеличение улично-дорожной сети | км | 12,29 | 7,15 | 13,65 |
|  | Ремонт |  | 9,42 | 4,25 | 6,6 |
|  | Строительство |  | 2,87 | 2,9 | 7,05 |
| 2. | Увеличение количества маршрутов движения общественного транспорта | автобусные маршруты | 1 | 1 | 1 |

7. Оценка ожидаемой эффективности реализации программы

Достижение целей программы будет способствовать решению следующих задач:

в экономике:

- содействию экономического роста за счет формирования устойчивой улично-дорожной сети, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечению повышения скоростей движения;

- снижению стоимости и повышению конкурентоспособности отечественных товаров и услуг за счет сокращения транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

- содействию роста экономической активности во всех отраслях экономики города путем сокращения времени и улучшения условий доставки грузов и пассажиров, оптимизации логистических схем транспортного обслуживания, расширения транспортной доступности населения к объектам социальной инфраструктуры;

в социальной сфере:

- повышению уровня жизни населения города за счет сокращения стоимости товаров и услуг, улучшению социальных условий жизни и увеличения доходов;

- созданию дополнительных рабочих мест в дорожном хозяйстве, других отраслях экономики и сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства и автомобильного транспорта;

- увеличению продолжительности жизни населения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, снижению отрицательного воздействия выхлопных газов на окружающую среду и обеспечению медицинского обслуживания в удаленных и труднодоступных микрорайонах в результате развития дорожной сети;

в бюджетной сфере увеличению доходов бюджетной системы вследствие:

- развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры;

- роста экономической активности в различных отраслях при снижении транспортных издержек и росте мобильности населения с развитием дорожного хозяйства;

- развития новых и улучшения транспортной доступности отдаленных микрорайонов города;

- увеличения доходов в результате роста рыночной стоимости земель и недвижимого имущества вблизи строящейся и реконструируемой улично-дорожной сети;

на транспорте:

- обеспечению гармоничного развития всех видов транспорта, транспортной инфраструктуры и системы транспортных коммуникаций;

в дорожном хозяйстве:

- формированию единой дорожной сети на основе скоординированного гармоничного развития местных автомобильных дорог;

- оптимизированию начертания сети с целью сокращения протяженности маршрутов движения автомобильного транспорта (снижению перепробега);

- увеличению пропускной способности внегородских и городских дорог путем их модернизации и реконструкции;

- обеспечению подъездов по автомобильным дорогам ко всем транспортным узлам: железнодорожному вокзалу, автовокзалу, СТО и другим объектам транспортной инфраструктуры;

- строительству объездной дороги, модернизации и развитию внутригородских участков автомобильных дорог, являющихся продолжением республиканских дорог опорной дорожной сети;

- снижению удельных показателей аварийности и негативного воздействия на окружающую среду.

Транспортный эффект для пользователей автомобильных дорог заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращении времени нахождения в пути, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения и удобств в пути следования. Транспортный эффект определяется в стоимостном выражении на основе изменения показателей себестоимости перевозок, экономических потерь от дорожно-транспортных происшествий, стоимостной оценки времени, экономии ресурсов за счет ускорения оборачиваемости автомобилей. Удельный вес транспортного эффекта составляет 50-90% при определении общего экономического эффекта.

8. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за реализацией программы осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации города Шумерля.

Отделы администрации, иные организации, обеспечивающие выполнение мероприятий Программы, ежегодно до 10 февраля информируют администрацию города Шумерля о выполнении Программы. Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации города Шумерля;обобщает информацию и ежегодно  докладывает Собранию депутатов о ходе реализации Программы.