И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период на 15 июля  2011 года

(форма)

|  | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района (городского округа), единиц | Промывка и опрессовка, единиц |  | Замена внутридомовых сетей, пог. метров |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов | узлов | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| план | 410 | 410 | 424 | 938 | 712 | 1455 | 710 | - | 13008 | 158 | - | 32 | 10 | 410 |
| факт | 410 | 102 | 127 | 414 | 135,5 | 402,7 | 226 | - | 2632,8 | 20 | - | 9 | 3 | 0 |
| % | 100 | 24,9 | 30 | 44,1 | 19,03 | 27,7 | 31,8 | - | 20,2 | 12,7 | - | 28 | 30 | 0 |